

**ГЛАВА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу Рузского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Рузского муниципального района от 15.10.2014 № 2606 «Об утверждении муниципальной программы Рузского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» (в редакции от 28.12.2015 №2098; от 18.03.2016 №645; от 24.08.2016 №2490, от 14.12.2016 №4032)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принимая во внимание государственную программу Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденную Постановлением Правительства Московской области от 07.08.2013г. № 595/31, Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015г. № 715/29 «О внесении изменений в Постановление Правительства Московской области от 25.03.2013г. № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», Порядок разработки и реализации государственных программ Московской области», Постановление администрации Рузского муниципального района от 03.11.2015г. № 2077 «О внесении изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Рузского муниципального района от 24.12.2014г. № 3285 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального района», руководствуясь Уставом Рузского муниципального района, постановляю:

1. Муниципальную программу Рузского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Рузского муниципального района от 15.10.2014
№2606 (в редакции от 28.12.2015 №2698, от 18.03.2016 №645, от 24.08.2016 №2490, от 14.12.2016 №4032) изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Рузского городского округа Рыбакова А.В.

Глава городского округа М.В. Тарханов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |     | Приложение №1 |
|  |  |  | к Постановлению №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Паспорт муниципальной программы** **"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**  |
|  **на территории Рузского муниципального района"** |
|  на срок **2015-2019 годы"** |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Рузского муниципального района - Рыбаков Артём Владимирович |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Рузского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Рузского муниципального района. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. |
| Перечень подпрограмм | - |
| Источники финансирования муниципальной программы, | **Расходы (тыс. рублей)** |
| в том числе по годам: | **Всего** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** |
|
| Средства бюджета Рузского муниципального района | **907,80** | 0,00 | 307,80 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  |   |   |   |   |   |
| Средства федерального бюджета |  |   |   |   |   |   |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Рузского муниципального района | **41 331,93** | 5 000,00 | 28 783,35 | 7 548,58 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (РТК) | **95 804,00** | 10 450,00 | 25 254,00 | 35 400,00 | 24 700,00 | 0,00 |
| Другие источники (средства Пенсионного фонда, Федерального фонда медицинского страхования, Территориального фонда медицинского страхования, средства работодателей) |  |   |   |   |   |   |
| **ВСЕГО:** | **138 043,73** | **15 450,00** | **54 345,15** | **43 548,58** | **24 700,00** | **0,00** |
|  | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** |
| Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ энергия, кВт.ч на 1 проживающего | 669,00 | 670,00 | 671,00 | 672,00 | 673,00 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: ТЕПЛОВАЯ энергия, Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: ГОРЯЧАЯ ВОДА, куб.м на 1 проживающего | 19,93 | 19,5 | 19,4 | 19,5 | 19,00 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: ХОЛОДНАЯ ВОДА, куб.м на 1 проживающего | 53,73 | 53,7 | 53,5 | 53 | 52 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), % | 0 | 32 | 35 | 40 | 50 |
| Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов, % | 0 | 32 | 35 | 40 | 50 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учереждениями: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ энергия, кВт/час на 1 человека населения | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учереждениями: ТЕПЛОВАЯ энергия, Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учереждениями: ГОРЯЧАЯ вода, куб.м на 1 человека населения | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учереждениями: ХОЛОДНАЯ вода, куб.м на 1 человека населения | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учереждениями: ПРИРОДНЫЙ газ, куб.м на 1 человека населения | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, % | 1,58 | 40,42 | 60,9 | 79,7 | 100 |
| Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт/час | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
| Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения, % | 41,4 | 42 | 45 | 50 | 55 |
| Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, % | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, % | 0 | 15 | 30 | 45 | 80 |
| Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, ед | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружнего освещения, % | 8,7 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения, % | 88,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением, % | 28 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Установка приборов учёта тепловой энергии,ед. | 2 | 2 |   |   |   |
| Замена оборудования на оборудование с более высоким КПД, ед в год | 4 | 4 |   |   |   |
| Замена тепловых сетей с применением новых технологий, пог.м | 1253 | 942 |   |   |   |
| Замена сетей водоснабжения на трубопроводы современных полименрных материалов, пог. М | 566 | 1175 |   |   |   |
| Строительство станции обезжелезивания , ед | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение №2  |
|  |  |  |  |  |  | к Постановлению №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемые результаты реализации муниципальной программы**  |
| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района |
| на срок **2015-2019 годы"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет Рузского муниципального района | Другие источники (в разрезе) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 | выполнено в 2013 году | Показатель 1 (1 группа) | % |   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение энергетической эффективности систем коммунального комплекса Рузского муниципального района  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |
|   | 800 | Показатель 2 | ед в год |   | 2 | 2 |   |   |   |
| Установка приборов учёта тепловой энергии |
|   | 2000 | Показатель 3 | ед в год |   | 4 | 4 |   |   |   |
| Замена оборудования на оборудование с более высоким КПД |
|   | 4300 | Показатель 4  | пог.м |   | 1253 | 942 |   |   |   |
| Замена тепловых сетей с применением новых технологий |
|   | 1500 | Показатель 5  | пог.м |   | 566 | 1175 |   |   |   |
| Замена сетей водоснабжения на трубопроводы современных полименрных материалов |
| 6481.59 | 84250 | Показатель 6  | ед в год |   | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| Строительство станции обезжелезивания (учтено в программе ЖКХ |
| 2 | Задача 2 | 270 | 2954 | Показатель 7 (1 группа) | % |   | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Рузского муниципального района  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |
| Показатель 8 (1 группа) |   | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
| Показатель 9 (607) | кВт.ч на 1 проживающего | 695,09 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ энергия |
| Показатель 10 (607) | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0,03 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: ТЕПЛОВАЯ энергия |
| Показатель 11 (607) | куб.метров на 1 проживающего | 19,93 | 19,93 | 19,5 | 19,4 | 19,5 | 19 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: ГОРЯЧАЯ ВОДА |
| Показатель 12 (607) | куб.метров на 1 проживающего | 53,73 | 53,73 | 53,7 | 53,5 | 53 | 52 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: ХОЛОДНАЯ ВОДА |
| 3 | Задача 3 | 18008,63 |   | Показатель 13 (1 группа) |   | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Рузского муниципального района  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
|   |   | Показатель 14 (2 группа) | % | 0 | 32 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) |
|   | 0 | Показатель 15 (2 группа) | % | 0 | 32 | 35 | 35 | 40 | 50 |
| Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов |
|   | 0 | Показатель 16 (607) | кВт/час на 1человека населения | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 | 43,75 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учереждениями: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ энергия |
|   | 0 | Показатель 17 (607) | Гкал на 1 кв.м. общей площади | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учереждениями: ТЕПЛОВАЯ энергия |
|   | 0 | Показатель 18 (607) | куб.метров на 1 человека населения | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учереждениями: ГОРЯЧАЯ вода |
|   | 0 | Показатель 19 (607) | куб.метров на 1 человека населения | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учереждениями: ХОЛОДНАЯ вода |
|   | 0 | Показатель 20 (607) | куб.метров на 1 человека населения | 0,65 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учереждениями: ПРИРОДНЫЙ газ |
| 4 | Задача 4 | 130 |   | Показатель 21 (1 группа) | % |   | 1,58 | 40,42 | 60,9 | 79,7 | 100 |
| Информационное обеспечение энергосберегающих мероприятий  | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 0 | Показатель 22 (1 группа) | % |   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения |
| 5 | Задача 5 |   | 16839,93 | Показатель 23 (1группа) (рейтинг56) | % |   | 41,4 | 37,7 | 37,8 | 38 | 39 |
| Повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения Рузского муниципального района (СНО)  | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения |
| Показатель 24 (2 группа) | % |   | 28 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением |
|   | 14592 | Показатель 25 (1 группа) | % |   | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей |
| Показатель 26 (1 группа) | квт/час |   | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |
|   | 2000 | Показатель 27 (1 группа) | % |   | 0 | 15 | 30 | 45 | 80 |
| Доля улиц, проездов, набережных, площадей прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей |
|   | 3000 | Показатель 28 (1 группа) | ед |   | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
|   | 4900 | Показатель 29 (2 группа) | % |   | 8,7 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружнего освещения |
|   |   | Показатель 30 (2 группа) | % |   | 88,4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | Приложение №3  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к Постановлению №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| **Перечень мероприятий муниципальной программы**  |
| "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района |
| на срок 2015-2019 годы" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | [Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* 2015г.](file:///C%3A%5CUsers%5CKolesnikovaAA%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%202017%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%2012.05.2017.xlsx#RANGE!P981) | **Всего (тыс. руб.)** |   | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | **Ответствен-ный за выполнение мероприятия программы** | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | 5-й год планового периода |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** |   | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 1. | **Задача 1** | **2015-2016г** | **Итого** | ***0,00*** | ***92 850,00*** | ***10 450,00*** | ***22 300,00*** | ***35 400,00*** | ***24 700,00*** | ***0,00*** | ООО "РТК" | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| **Повышение энергетической эффективности систем коммунального комплекса Рузского муниципального района**  | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники  |   | ***92 850,00*** | **10 450,00** | **22 300,00** | **35 400,00** | **24 700,00** | **0,00** |
| 1.1. | Мероприятие 1 | 2015-2016г | **Итого** | ***0,00*** | ***800,00*** | ***400,00*** | ***400,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ООО "РТК" | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Установка приборов учёта тепловой энергии* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники (бюджет ООО "РТК") |   | ***800,00*** | *400,00* | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2 | 2015-2016г | Итого | ***0,00*** | ***2 000,00*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ООО "РТК" | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Замена оборудования на оборудование с более высоким КПД* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники (бюджет ООО "РТК") |   | ***2 000,00*** | *1 000,00* | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 3 | 2015-2016г | Итого | ***0,00*** | ***4 300,00*** | ***2 100,00*** | ***2 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ООО "РТК" | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Замена тепловых сетей с применением новых технологий* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники (бюджет ООО "РТК") |   | ***4 300,00*** | *2 100,00* | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4 | 2015-2016г | Итого | ***0,00*** | ***1 500,00*** | ***500,00*** | ***1 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ООО "РТК" | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Замена сетей водоснабжения на трубопроводы из современных полимерных материалов* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники (бюджет ООО "РТК") |   | ***1 500,00*** | *500,00* | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Мероприятие 5 | 2016г. | Итого | ***0,00*** | ***3 500,00*** | ***3 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ООО "РТК" | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Строительство станции обезжелезивания д.Сытьково* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники (бюджет ООО "РТК") |   | ***3 500,00*** | *3 500,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Мероприятие 6 | 2015г. | Итого | ***0,00*** | ***1 550,00*** | ***1 550,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ООО "РТК" | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Строительство станции обезжелезивания д.Воробьёво* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники (бюджет ООО "РТК") |   | ***1 550,00*** | *1 550,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Мероприятие 7 | 2016г. | Итого | ***0,00*** | ***8 000,00*** | ***0,00*** | ***8 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ООО "РТК" | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Строительство станции обезжелезивания г.Руза Базарный проезд д.1* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |   | ***8 000,00*** | *0,00* | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Мероприятие 8 | 2016г. | Итого | ***0,00*** | ***3 700,00*** | ***0,00*** | ***3 700,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Строительство станции обезжелезивания д.Орешки д.97,98* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники (бюджет ООО "РТК") |   | ***3 700,00*** | *0,00* | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Мероприятие 9 | 2016г. | Итого | ***0,00*** | ***6 000,00*** | ***0,00*** | ***6 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Строительство станции обезжелезивания п.Дорохово ул.Стеклозаводская д.1 стр.5* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |   | ***6 000,00*** | *0,00* | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Мероприятие 10 | 2017 | Итого | ***0,00*** | ***2 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Строительство станции обезжелезивания п.Дорохово Большой пер. д.1 стр.2* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |   | ***2 500,00*** | *0,00* | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Мероприятие 11 | 2018 | Итого | ***0,00*** | ***5 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 000,00*** | ***0,00*** |   | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Строительство станции обезжелезивания п.Космодемьянский д.17а* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |   | ***5 000,00*** | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 1.13. | Мероприятие 12 | 2017г. | Итого | ***0,00*** | ***6 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***6 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Строительство станции обезжелезивания ВЗУ №2 п.Колюбакино ул.Попова д.34* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |   | ***6 000,00*** | *0,00* | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14. | Мероприятие 13 | 2018 | Итого | ***0,00*** | ***3 700,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3 700,00*** | ***0,00*** |   | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Строительство станции обезжелезивания п.Беляная Гора* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |   | ***3 700,00*** | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 |
| 1.15. | Мероприятие 14 | 2018 | Итого | ***0,00*** | ***8 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***8 000,00*** | ***0,00*** |   | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Строительство станции обезжелезивания с.Никольское* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |   | ***8 000,00*** | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 1.16. | Мероприятие 15 | 2017 | Итого | ***0,00*** | ***6 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***6 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Строительство станции обезжелезивания с.Покровское, ДОХБ, д.22* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |   | ***6 000,00*** | *0,00* | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17. | Мероприятие 16 | 2017 | Итого | ***0,00*** | ***3 700,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***3 700,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Строительство станции обезжелезивания с.Покровское, Урожайная д.5* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |   | ***3 700,00*** | *0,00* | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18. | Мероприятие 17 | 2017 | Итого | ***0,00*** | ***5 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Строительство станции обезжелезивания п.Брикет д.90* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |   | ***5 000,00*** | *0,00* | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.19. | Мероприятие 18 | 2017 | Итого | ***0,00*** | ***8 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***8 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Строительство станции обезжелезивания д.Нововолково д.20* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |   | ***8 000,00*** | *0,00* | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.20. | Мероприятие 19 | 2017 | Итого | ***0,00*** | ***4 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Строительство станции обезжелезивания д.Старотеряево ул.Доватора д.25/1* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |   | ***4 200,00*** | *0,00* | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.21. | Мероприятие 20 | 2019 | Итого | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Установка станции озонирования, реконструкция скважины, автоматизация ВЗУ д.Ольховка* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| 1.22. | Мероприятие 21 | 2019 | Итого | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Установка станции озонирования, реконструкция скважины, автоматизация ВЗУ д.Мишинка* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| 1.23. | Мероприятие 22 | 2018 | Итого | ***0,00*** | ***8 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***8 000,00*** | ***0,00*** |   | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Строительство станции обезжелезивания п.Тучково ул.Молодёжная д.12 стр.1* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   | ***8 000,00*** | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 1.24. | Мероприятие 23 | 2015г. | Итого | ***0,00*** | ***1 400,00*** | ***1 400,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |   | Экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии |
| *Замена аэроционной системы очистных сооружений в г.Руза* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Средства бюджетов поселений  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники  |   | ***1 400,00*** | *1 400,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | **Задача 2** | **2016г** | **Итого** | ***0,00*** | ***3 811,80*** | ***0,00*** | ***3 261,80*** | ***550,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |
| **Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Рузского муниципального района**  | **Средства бюджета Рузского муниципального района** | 0,00 | ***857,80*** | **0,00** | **307,80** | **550,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджетов поселений**  | 0,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники**  | 0,00 | ***2 954,00*** | **0,00** | **2 954,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Мероприятие 1 | 2016г | **Итого** | ***0,00*** | ***2 954,00*** | ***0,00*** | ***2 954,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |
| *Установка общедомовых приборов учёта на тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, выполнение энергосберегающих мероприятий в МКД Рузского муниципального района (Замена ламп накаливания на энергосберегающие , замена дверей на металлические, установка окон из ПВХ, ремонт системы отопления)* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджетов поселений**  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Внебюджетные источники**  |   | ***2 954,00*** | *0,00* | 2 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2 | 2016г | **Итого** | ***0,00*** | ***857,80*** | ***0,00*** | ***307,80*** | ***550,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |
| *Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальных квартирах* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***857,80*** | *0,00* | 307,80 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджетов поселений**  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Внебюджетные источники**  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| 3. | **Задача 3** | **2019г** | **Итого** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление образование, здравоохранения, отделы культуры, спорта | Снижение эффективности расходования средств бюджета Рузского муниципального района вызванному ростом долей затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление |
| **Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Рузского муниципального района**  | **Средства бюджета Рузского муниципального района** | 0,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджетов поселений**  | 0,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники**  | 0,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Мероприятие 1 | 2019г | **Итого** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление образование, здравоохранения, отделы культуры, спорта | Снижение эффективности расходования средств бюджета Рузского муниципального района вызванному ростом долей затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление |
| *Выполнение энергосберегающих мероприятий на объектах Управления образования Рузского муниципального района(Ремонт кровли, установка окон из ПВХ, ремонт системы отопления, установка теплоотражающих экранов за ралиаторами отопления, замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах Управления образования Рузского муниципального района)* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджетов поселений**  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Внебюджетные источники**  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| 4 | **Задача 4** | **2016г.** | **Итого** | ***0,00*** | ***50,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***50,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Повышение информированности граждан по вопросам энергосбережения и внедрения энергоэффективных технологий |
| **Информационное обеспечение энергосберегающих мероприятий**  | **Средства бюджета Рузского муниципального района** | 0,00 | ***50,00*** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджетов поселений**  | 0,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники**  | 0,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Мероприятие 1 | 2016г | **Итого** | ***0,00*** | ***50,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***50,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Повышение информированности граждан по вопросам энергосбережения и внедрения энергоэффективных технологий |
| *Обучение ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***50,00*** | *0,00* | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджетов поселений**  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Внебюджетные источники**  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| 4.2. | Мероприятие 2 |   | **Итого** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Повышение информированности граждан по вопросам энергосбережения и внедрения энергоэффективных технологий |
| *Заполнение декларации, предусмотренной государственной информационной системой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджетов поселений**  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Внебюджетные источники**  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| 5. | **Задача 5** | **2015-2017г.** | **Итого** | ***0,00*** | ***41 331,93*** | ***5 000,00*** | ***28 783,35*** | ***7 548,58*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения Рузского муниципального района (СНО) |
| **Повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения Рузского муниципального района (СНО)**  | **Средства бюджета Рузского муниципального района** | 0,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджетов поселений**  | 0,00 | ***41 331,93*** | **5 000,00** | **28 783,35** | **7 548,58** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники**  | 0,00 | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1. | Мероприятие 1 | 2016-2017г | **Итого** | ***0,00*** | ***16 839,93*** | ***0,00*** | ***9 291,35*** | ***7 548,58*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения Рузского муниципального района (СНО) |
| *Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджетов поселений**  |   | ***16 839,93*** | *0,00* | 9 291,35 | 7 548,58 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники**  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| 5.2. | Мероприятие 2 | 2016г | **Итого** | ***0,00*** | ***14 592,00*** | ***0,00*** | ***14 592,00*** | ***0,00*** | **0,00** | ***0,00*** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения Рузского муниципального района (СНО) |
| *Увеличение доли освещенных улиц, проездов, площадей с уровнем освещенности соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей на территории Рузского муниципального района* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджетов поселений**  |   | ***14 592,00*** |  | 14 592,00 | 0,00 |   |   |
| **Внебюджетные источники**  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| 5.3. | Мероприятие 3 | 2016г | **Итого** | ***0,00*** | ***2 000,00*** | ***0,00*** | ***2 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения Рузского муниципального района (СНО) |
| *Светотехническое обследование улиц, проездов, набережных, площадей* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджетов поселений**  |   | ***2 000,00*** |  | 2 000,00 | 0,00 |   |   |
| **Внебюджетные источники**  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| 5.4. | Мероприятие 4 | 2015-2016г | **Итого** | ***0,00*** | ***4 900,00*** | ***2 000,00*** | ***2 900,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения Рузского муниципального района (СНО) |
| *Замена опор со сверхнормативным сроком службы* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджетов поселений**  | 0,00 | ***4 900,00*** | *2 000,00* | 2 900,00 |   |   |   |
| **Внебюджетные источники**  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| 5.5. | Мероприятие 5 | 2015г | **Итого** | ***0,00*** | ***3 000,00*** | ***3 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения Рузского муниципального района (СНО) |
| *Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций с целью их реализации* | **Средства бюджета Рузского муниципального района** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства федерального бюджета** |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **Средства бюджетов поселений**  |   | ***3 000,00*** | *3 000,00* | 0,00 |   |   |   |
| **Внебюджетные источники**  |   | ***0,00*** |  |   |   |   |   |
| **ВСЕГО:** | **2015-2019г** | **ВСЕГО** | **0,00** | ***138 043,73*** | **15 450,00** | **54 345,15** | **43 548,58** | **24 700,00** | **0,00** |   |
| **Средства бюджета Рузского муниципального района** | **0,00** | ***907,80*** | **0,00** | **307,80** | **600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства федерального бюджета** | **0,00** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджетов поселений**  | **0,00** | ***41 331,93*** | **5 000,00** | **28 783,35** | **7 548,58** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники**  | **0,00** | ***95 804,00*** | **10 450,00** | **25 254,00** | **35 400,00** | **24 700,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №4  |
|  |  |  |  к Постановлению №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
|  |  |  |  |  |
| **Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы**  |
| **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Рузского муниципального района** |
| **на срок 2015-2019 годы"** |
| [Наименование мероприятия подпрограммы\*](file:///C%3A%5CUsers%5CKolesnikovaAA%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%202017%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%2012.05.2017.xlsx#RANGE!P1372) | [Источник финансирования\*\*](file:///C%3A%5CUsers%5CKolesnikovaAA%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%202017%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%2012.05.2017.xlsx#RANGE!P1373) | [Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия\*\*\*](file:///C%3A%5CUsers%5CKolesnikovaAA%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%202017%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%2012.05.2017.xlsx#RANGE!P1374) | [Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам\*\*\*\*](file:///C%3A%5CUsers%5CKolesnikovaAA%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%202017%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%2012.05.2017.xlsx#RANGE!P1375) | [Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия\*\*\*\*\*](file:///C%3A%5CUsers%5CKolesnikovaAA%5CDesktop%5C%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%5C%D0%9C%D0%9F%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%202017%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%AD%D0%A4%D0%A4%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC%2012.05.2017.xlsx#RANGE!P1376) |
| Мероприятие 1 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на установку приборов учета тепловой энергии | **800 тыс.руб.**, 2015г.-400 тыс.руб., 2016г. - 400 тыс.руб |   |
| *Установка приборов учёта тепловой энергии* |
|
|
|
|
| Мероприятие 2 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на замену оборудования на оборудование с более высоким КПД  | **2000 тыс.руб.**, 2015г.-1000 тыс.руб., 2016г. - 1000 тыс.руб |   |
| *Замена оборудования на оборудование с более высоким КПД* |
|
|
|
|
| Мероприятие 3 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на замену тепловых сетей с применением новых технологий  | **4300 тыс.руб.**, 2015г.-2100 тыс.руб., 2016г. - 2200 тыс.руб |   |
| *Замена тепловых сетей с применением новых технологий* |
|
|
|
|
| Мероприятие 4 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на замену сетей водоснабжения на трубопроводы из современных полимерных материалов  | **1500 тыс.руб.**, 2015г.-500 тыс.руб., 2016г. - 1000 тыс.руб |   |
| *Замена сетей водоснабжения на трубопроводы из современных полимерных материалов* |
|
|
|
|
| Мероприятие 5 | внебюджетные источники (РТК) | Совокупность затрат на Строительство станции обезжелезивания д.Сытьково  | **3500 тыс.руб.**, 2015г.-3500 тыс.руб. |   |
| *Строительство станции обезжелезивания д.Сытьково* |
|
|
|
|
| Мероприятие 6 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на Строительство станции обезжелезивания д.Воробьёво | **1550 тыс.руб.**, 2015г.-1550 тыс.руб. |   |
| *Строительство станции обезжелезивания д.Воробьёво* |
|
|
|
|
| Мероприятие 7 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на Строительство станции обезжелезивания г.Руза Базарный проезд д.1 | **8000 тыс.руб.**, 2016г. - 8000 тыс.руб |   |
| *Строительство станции обезжелезивания г.Руза Базарный проезд д.1* |
|
|
|
|
| Мероприятие 8 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат наСтроительство станции обезжелезивания д.Орешки д.97,98  | **3700 тыс.руб.**, 2016г. - 3700 тыс.руб |   |
| *Строительство станции обезжелезивания д.Орешки д.97,98* |
|
|
|
|
| Мероприятие 9 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на Строительство станции обезжелезивания п.Дорохово ул.Стеклозаводская д.1 стр.5  | **6000 тыс.руб.**, 2016г. - 6000 тыс.руб |   |
| *Строительство станции обезжелезивания п.Дорохово ул.Стеклозаводская д.1 стр.5* |
|
|
|
|
| Мероприятие 10 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на Строительство станции обезжелезивания п.Дорохово Большой пер. д.1 стр.2  | **2500 тыс.руб.**, 2017г. - 2500 тыс.руб |   |
| *Строительство станции обезжелезивания п.Дорохово Большой пер. д.1 стр.2* |
|
|
|
|
| Мероприятие 11 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на Строительство станции обезжелезивания п.Космодемьянский д.17а | **5000 тыс.руб.**, 2018г.-5000 тыс.руб. |   |
| *Строительство станции обезжелезивания п.Космодемьянский д.17а* |
|
|
|
|
| Мероприятие 12 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на Строительство станции обезжелезивания ВЗУ №2 п.Колюбакино ул.Попова д.34 | **6000 тыс.руб.**, 2017г.-6000 тыс.руб. |   |
| *Строительство станции обезжелезивания ВЗУ №2 п.Колюбакино ул.Попова д.34* |
|
|
|
|
| Мероприятие 13 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на Строительство станции обезжелезивания п.Беляная Гора | **3700 тыс.руб.**, 2018г.-3700 тыс.руб. |   |
| *Строительство станции обезжелезивания п.Беляная Гора* |
|
|
|
|
| Мероприятие 14 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на Строительство станции обезжелезивания с.Никольское | **8000 тыс.руб.**, 2018г.-8000 тыс.руб. |   |
| *Строительство станции обезжелезивания с.Никольское* |
|
|
|
|
| Мероприятие 15 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат наСтроительство станции обезжелезивания с.Покровское, ДОХБ, д.22  | **6000 тыс.руб.**, 2017г.-6000 тыс.руб. |   |
| *Строительство станции обезжелезивания с.Покровское, ДОХБ, д.22* |
|
|
|
|
| Мероприятие 16 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на Строительство станции обезжелезивания с.Покровское, Урожайная д.5 | **3700 тыс.руб.**, 2017г.-3700 тыс.руб. |   |
| *Строительство станции обезжелезивания с.Покровское, Урожайная д.5* |
|
|
|
|
| Мероприятие 17 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на Строительство станции обезжелезивания п.Брикет д.90 | **5000 тыс.руб.**, 2017г.-5000 тыс.руб. |   |
| *Строительство станции обезжелезивания п.Брикет д.90* |
|
|
|
|
| Мероприятие 18 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на Строительство станции обезжелезивания д.Нововолково д.20 | **8000 тыс.руб.**, 2017г.-8000 тыс.руб. |   |
| *Строительство станции обезжелезивания д.Нововолково д.20* |
|
|
|
|
| Мероприятие 19 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на Строительство станции обезжелезивания д.Старотеряево ул.Доватора д.25/1 | **4200 тыс.руб.**, 2017г.-4200 тыс.руб. |   |
| *Строительство станции обезжелезивания д.Старотеряево ул.Доватора д.25/1* |
|
|
|
|
| Мероприятие 22 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на Строительство станции обезжелезивания п.Тучково ул.Молодёжная д.12 стр.1 | **8000 тыс.руб.**, 2018г.-8000 тыс.руб. |   |
| *Строительство станции обезжелезивания п.Тучково ул.Молодёжная д.12 стр.1* |
|
|
|
|
| Мероприятие 23 | внебюджетные источники (ООО РТК) | Совокупность затрат на Замену аэроционной системы очистных сооружений в г.Руза | **1400 тыс.руб.**, 2015г.-1400 тыс.руб. |   |
| *Замена аэроционной системы очистных сооружений в г.Руза* |
|
|
|
|
| Мероприятие 25 | внебюджетные источники  | Совокупность затрат на Установку общедомовых приборов учёта на тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, выполнение энергосберегающих мероприятий в МКД Рузского муниципального района  | **2954 тыс.руб.**, 2016г.-2954 тыс.руб. |   |
| *Установка общедомовых приборов учёта на тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, выполнение энергосберегающих мероприятий в МКД Рузского муниципального района (Замена ламп накаливания на энергосберегающие , замена дверей на металлические, установка окон из ПВХ, ремонт системы отопления)* |
|
|
|
|
| Мероприятие 26 | бюджет Рузского муниципального района | Совокупность затрат на Установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальных квартирах | **807,8 тыс.руб.**, 2016г.-307,8 тыс.руб. 2017г. - 500 тыс.руб |   |
| *Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в муниципальных квартирах* |
|
|
|
|
| Мероприятие 27 | бюджет Рузского муниципального района | Совокупность затрат на Обучение ответственных за энергосбережение | **50 тыс.руб., 2017г.**- 50 тыс.руб. |   |
| *Обучение ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности* |
|
|
|
|
| Мероприятие 29 | бюджеты поселений Рузского муниципального района | Совокупность затрат на Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения | **16839,93 тыс.руб.**, 2016г.-9291,35 тыс.руб., 2017г. - 7548,58 тыс.руб |   |
| *Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения* |
|
|
|
|
| Мероприятие 30 | бюджеты поселений Рузского муниципального района | Совокупность затрат на Увеличение доли освещенных улиц, проездов, площадей с уровнем освещенности соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей на территории Рузского муниципального района | **14592 тыс.руб.**, 2016г.-14592 тыс.руб. |   |
| *Увеличение доли освещенных улиц, проездов, площадей с уровнем освещенности соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей на территории Рузского муниципального района* |
|
|
|
|
| Мероприятие 31 | бюджеты поселений Рузского муниципального района | Совокупность затрат на Светотехническое обследование улиц, проездов, набережных, площадей | **2000 тыс.руб.**, 2016г.-2000 тыс.руб. |   |
| *Светотехническое обследование улиц, проездов, набережных, площадей* |
|
|
|
|
| Мероприятие 32 | бюджеты поселений Рузского муниципального района | Совокупность затрат на Замена опор со сверхнормативным сроком службы | **2900 тыс.руб.**, 2015г.-2000 тыс.руб., 2016г. - 2900 тыс.руб |   |
| *Замена опор со сверхнормативным сроком службы* |
|
|
|
|
| Мероприятие 33 | бюджеты поселений Рузского муниципального района | Совокупность затрат на Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций с целью их реализации | **3000 тыс.руб.**, 2015г.-3000 тыс.руб. |   |
| *Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций с целью их реализации* |
|
|
|
|