|  |
| --- |
| Приложение  к Постановлению администрации  Рузского городского округа  от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Администрация Рузского городского округа**

**Московской области**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 годы»**

г.Руза

2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт муниципальной программы **«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019гг.»** | | | | | | | | | | | | | |
| **На срок 2015-2019гг.** | | | | | | | | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя Администрации Рузского муниципального района А.В. Рыбаков | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Рузского муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Рузского муниципального района. | | | | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунального комплекса». | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов» | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма «Санитарная очистка территорий населенных пунктов Рузского муниципального района» | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **2015** | | | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | | |
| **1 596 695,55** | **204 215,2** | | | **365 145,75** | | **660 275,8** | | **183 341,9** | | **183 716,9** | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | **177 367,25** | **10 596,1** | | | **31 365,25** | | **74 037,6** | | **17 189,3** | | **44 179,0** | | |
| Средства бюджета Московской области | **143 206,0** | **-** | | | **15 000,0** | | **128 206,0** | | **-** | | **-** | | |
| Средства федерального бюджета | **-** | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Рузского муниципального района | **245 974,1** | **50 107,3** | | | **48 083,0** | | **49 198,8** | | **48 604,6** | | **49 980,4** | | |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | **300 000,0** | **-** | | | **90 000,0** | | **210 000,0** | | **-** | | **-** | | |
| Внебюджетные источники | **730 148,2** | **143 511,8** | | | **180 697,5** | | **198 833,4** | | **117 548,0** | | **89 557,5** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Планируемые результаты реализации муниципальной программы** | | | **2015** | | | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | |
| **Подпрограмма «Содержание и развитие коммунального комплекса».** | | | | | | | | | | | | | |
| Доля заемных средств организации в общем объеме капитальных вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, % | | | | 25 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | |
| Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, % | | | | - | | - | | 100 | | 100 | | 100 |
| Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, % | | | | - | | - | | 20 | | 40 | | 60 |
| Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из центральных источников водоснабжения, % | | | | 45,1 | | 70,1 | | 80 | | 85 | | 90 |
| Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ, ед. | | | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние, ед./м.пг. | | | | - | | - | | 1/120 | | 1/120 | |  |
| Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу, ед. | | | | - | | - | | 3 | | 1 | | 1 |
| Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды, ед. | | | | - | | - | | 1 | | 1 | | 1 |
| Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние, ед. | | | | - | | - | | 1 | | - | | - |
| Наличие определенной в установленном порядке Единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения, (2 - определена и ЕТО и ГО, 1 – определена только ЕТО или ГО, 0 – ЕТО и ГО не определены) | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального района | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду, % | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения, уд. | | | | 0,02 | | 0,04 | | 0,1 | | 0,09 | | 0,08 |
| Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой, % | | | | 24,38 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Количество лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой, ед. | | | | 7134 | | 26 045 | | 26 145 | | 26 245 | | 26 345 |
| Задолженность за потребленные энергетические ресурсы (газ, электроэнергия) на 1 тыс. населения, тыс.руб./1 тысячу населения | | | | 1430,66 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов»** | | | | | | | | | | | | | |
| Количество существующих детских и спортивных площадок, ед. | | | | 144 | | 145 | | 146 | | 147 | | 148 | |
| Количество доукомплектованных детских и спортивных площадок, ед. в год | | | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | |
| Количество построенных (реконструированных) детских и спортивных площадок, ед. в год | | | | 7 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Количество обустроенных детских игровых площадок (в рамках Губернаторской программы "Наше Подмосковье") | | | | - | | - | | 2 | | 2 | | 2 | |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, % | | | | 12,26 | | 23,23 | | 31,6 | | 41,29 | | 51 | |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, ед. в год | | | | 19 | | 17 | | 14 | | 15 | | 15 | |
| Регулирование численности и отлов безнадзорных животных, ед. в год | | | | 529 | | 561 | | 556 | | 561 | | 566 | |
| Приобретение коммунальной техники, ед. в год | | | | 8 | | 5 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| **Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, % - к 2019 году планируется увеличение показателя до 100%. | | | | 85 | | 90 | | 95 | | 100 | | 100 | |
| 2. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % - к 20109 году планируется увеличение показателя до 100%. | | | | 20 | | 30 | | 50 | | 70 | | 100 | |
| 3. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы", в общем числе МКД, подлежащих ремонту, ед. – в соответствии с Программой капитального ремонта. | | | | 54 | | 40 | | 39 | | 39 | | 39 | |
| 4. Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние | | | | - | | - | | 313 | | 313 | | 313 | |
| 5. Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту МКД, тыс.руб – в соответствии с Программой капитального ремонта. | | | | 116 737,35 | | 76 261,77 | | 82 950,00 | | 83 100,00 | | 83 100,00 | |
| 6. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, % | | | | 87 | | 73 | | 80 | | 85 | | 90 | |
| 7.Проведение строительно-технической экспертизы, тыс.руб. - в соответствии с результатами МВК. | | | | 0 | | 156,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| 8. Проведение ремонта муниципальных квартир, тыс.руб. - в соответствии с планом по ремонту муниципальных квартир. | | | | 0 | | 0 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| **Подпрограмма «Санитарная очистка территорий населенных пунктов Рузского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Количество контейнерных площадок на территории населенных пунктов сельских поселений, ед. | | | |  | | 161,00 | | 162 | | 163 | | 164 | |
| 2. Объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок в населенных пунктах сельских поселений, м3 | | | |  | | 1460,00 | | 1 440 | | 1 420 | | 1 400 | |
| 3. Количество выявленных и оформленных ОМС нарушений норм и требований, установленных Законом МО "О благоустройстве в Московской области", по которым назначены штрафы, ед. на 1 тыс. населения | | | |  | | 0,50 | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | |
| 4. Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора, ед. | | | |  | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 5. Количество вывезенного мусора с придорожных мусоросборников, м3 | | | |  | | 3465,00 | | 3 780 | | 4 095 | | 4 410 | |
| 6. Создание благоустроенных мест на территориях лесничеств, ед. | | | |  | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |

1. **Характеристика существующего положения в жилищно-коммунальном хозяйстве Рузского муниципального района.**

К коммунальным услугам, предоставляемым потребителям муниципального образования «Рузский муниципальный район», относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.

Обслуживание и деятельность по производству и поставке коммунальных услуг населению и прочим потребителям на территории населенных пунктов всех семи поселений, входящих в состав района, осуществляет предприятие ООО «РУЗСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» по договору аренды с собственником ОАО «Жилсервис».

Ежегодный объем поставляемых услуг составляет:

Тепловая энергия - 305 677 Гкал,

Водоснабжение – 4 006,2 тыс.м.куб.,

Водоотведение – 3 859,0 тыс.м.куб.

ООО «РУЗСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» обслуживают 59 котельных, в том числе: 18 газовых, 3 мазутных, 25 работающих на дизельном топливе, 6 угольных и 7 электрических, общая мощность составляет 198 Гкал/час, тепловые сети 142 км, центральные тепловые пункты (ЦТП) 10 шт., 142 км теплосетей.

Также услуги по теплоснабжению предоставляют организации:

- ГКУЗ ТКБ №3 ДЗМ Обособленное структурной подразделение Туберкулезный санаторий №58,

- ООО «ЛПУ Санаторий Дорохово»,

- Дирекция АХУ-филиал ОАО «РЖД» Оздоровительный комплекс «Старая Руза».

Водоснабжение и водоотведение.

ООО «РУЗСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» обслуживают: 61 водозаборный узел, 91 насосную станцию, 6 очистных сооружений, 206,1 км водопроводных сетей.

В сфере водоотведения: 21 канализационную насосную станцию, 19 очистных сооружений, пропускная способность которых 33,8 т.м3/сут., 161 км канализационных сетей.

Также услуги по водоснабжению и водоотведению предоставляют организации:

- ГКУЗ ТКБ №3 ДЗМ Обособленное структурной подразделение Туберкулезный санаторий №58,

- ООО «ЛПУ Санаторий Дорохово»,

- Дирекция АХУ-филиал ОАО «РЖД» Оздоровительный комплекс «Старая Руза».

Достижение поставленных задач возможно за счет использования передовых технологий и оборудования, используемых при строительстве, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения.

При разработке настоящей Программы учитывался положительный опыт и недостатки реализации аналогичных Программ в Московской области.

Для достижения поставленных целей в рамках Программы применен системный подход, позволяющий проводить поэтапную комплексную модернизацию и реконструкцию всех составляющих систем тепло- и водоснабжения, вводить в эксплуатацию новые объекты для повышения энергоэффективности тепло- и водоснабжения в целом.

Также для достижения поставленных целей, в соответствии с Распоряжением Министерства Жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.01.2014 г. № 3-РВ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг» (в части пункта 1.1.), основные мероприятия Программы направлены на увеличения показателя «Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» и осуществляются ООО «РУЗСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» за счет привлечения частных инвестиций.

Наличие системного подхода и применение Программно–целевого метода планирования и управления реализацией Программы позволяет создать эффективные механизмы реализации Программы:

- управление мероприятиями Программы в форме проектов;

- установление контрольных точек исполнения проектов;

- обеспечение контроля результативности на всех этапах реализации;

- эффективное распределение ресурсов для реализации Программы;

- создание организационных механизмов и координацию общих усилий для решения задач, стоящих на стыке ведомственных и отраслевых компетенций, полномочий и зон ответственности хозяйствующих субъектов, органов исполнительной и муниципальной власти;

- создание необходимых и достаточных условий для реализации инвестиционных проектов, с учетом различных форм финансирования капитальных вложений;

- создание условий развития частно-государственного партнерства в рамках целевых инвестиционных проектов по строительству новых и реконструкции существующих крупных объектов теплоснабжения, являющихся ключевыми и фактически единственными для городских поселений.

Сфера реализации подпрограммы направлена на создание комфортной, безопасной и эстетической привлекательной городской среды.

Благоустройство и озеленение

Большое внимание в Рузском муниципальном районе уделяется вопросам благоустройства. Ежегодно, весной и осенью, проводятся месячники по благоустройству населенных пунктов, в которых активное участие принимают предприятия, организации и жители. Для стимулирования жителей к участию в благоустройстве проводятся конкурсы на лучшее состояние прилегающей территории для индивидуальных и многоквартирных домов, организаций.

Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в городе является развитие озеленения. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в населенных пунктах, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и уходу за зелеными насаждениями.

Детские и спортивные площадки.

Нравственное развитие и физическое воспитание детей - это часть общей культуры человечества, которая представляет собой творческую деятельность по освоению прошлых и созданию новых ценностей преимущественно в сфере физического развития, оздоровления и воспитания людей.

Это улучшение материально-технической базы, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, развитие международных спортивных связей, пропаганда физической культуры и спорта, освещение спортивных мероприятий и достижений в области спорта в средствах массовой информации.

Однако реализация данной Подпрограммы не устранит полностью все имеющиеся проблемы, среди которых выделяются: недостаточная обеспеченность детей спортивными сооружениями, отсутствие современных недорогих универсальных спортивных площадок, где могли бы заниматься дошкольники, учащиеся, любители активного образа жизни, проводиться соревнования. Поэтому основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является строительство новых детских спортивных площадок.

На некоторых имеющихся площадках сохранились элементы оборудования (качалки, качели, горки, скамейки), но они морально и физически устарели, и их состояние не обеспечивает потребностей детей в занятиях спортом. Благоустройство дворов не проводилось длительное время, оборудование пришло в ветхое состояние. На сегодняшний день в населенных пунктах Рузского муниципального района имеются участки во дворах домов и на пришкольных территориях, которые могли бы быть использованы для оснащения их детским игровым и спортивным оборудованием.

Основными проблемами остаются: низкий уровень физической подготовленности учащихся, неудовлетворительное состояние развития физической культуры и спорта по месту жительства детей, отсутствие детских спортивных площадок как мест возможного отдыха и физического развития детей.

В адрес администрации Рузского муниципального района постоянно поступают многочисленные жалобы жителей, письма направляются также непосредственно и на имя Губернатора Московской области. С этими жалобами нельзя не согласиться.

На территории Рузского муниципального района расположены 759 многоквартирных домов, из которых 108 дома блокированной застройки, и 23 дома находятся в ведении ведомств и организаций.

В рамках реализации Закона Московской области от 1 июля 2013г. №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» администрацией Рузского муниципального района выполнены следующие мероприятия:

1. В региональную программу капитального ремонта, утвержденную Постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1188/58 "Об утверждении региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории..." 2014-2038г.г. включено 553 многоквартирных дома, расположенных на территории Рузского муниципального района.

2. Соглашения об информационном взаимодействии между Министерством строительного комплекса Московской области и городскими и сельскими поселениями Рузского муниципального района подписаны в полном объеме и направлены в Министерством строительного комплекса Московской области.

3. Вынесены Постановления городских и сельских поселений, входящих в состав Рузского муниципального района о выборе способа формирования фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории поселения на счете регионального оператора и нарочно представлены в Министерство строительного комплекса.

5. Постановлениями городских и сельских поселений, входящих в состав Рузского муниципального района утверждены краткосрочные планы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на период 2014-2015 год, в которые вошли 75 многоквартирных домов.

6. Во исполнение поручения вице-губернатора Московской области И.Н. Габдрахманова внедрена единая форма платежного документа на территории Рузского муниципального района.

Сфера реализации Программы направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Организация сбора, вывоза, утилизации и захоронения бытовых отходов и мусора.

Проводится обслуживание контейнерных площадок, расположенных на территории сельских поселений Рузского муниципального района, которое включает в себя следующие мероприятия:

1) Содержание прилегающей территории, уборка просыпавшегося при загрузке контейнеров мусора;

2) Ремонт твердого покрытия площадки;

3) Ремонт и окрашивание ограждения;

4) Дезинфекция контейнеров и бункеров-накопителей, установленных для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов;

5) Окос травы и уборка снега на прилегающей к контейнерной площадке территории.

Проведение данного комплекса мероприятий позволяет реализовывать требования Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закона Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания населенных мест".

Ликвидация несанкционированных свалок.

В течение года проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов мусора и свалок на территории сельских поселений Рузского муниципального района. В том числе организуются акции по сбору автомобильных покрышек с целью их дальнейшей утилизации и предотвращения загрязнения окружающей среды. Кроме того, в местах постоянного несанкционированного сброса отходов устанавливаются запрещающие информационные таблички.

Установка и содержание контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора.

Контейнерные площадки для сбора мусора, установленные в полосах отвода автомобильных дорог, способствуют снижению количества мусора, сбрасываемого водителями и пассажирами транзитного транспорта. Установка мусоросборников около СНТ позволяет сократить степень загрязнения придорожной полосы и земель государственного лесного фонда.

Реализация указанных мероприятий позволяет сократить финансовые затраты на ликвидацию несанкционированных свалок.

1. **Перечень подпрограмм.**

Муниципальная программа состоит из следующих Подпрограмм:

1. Подпрограмма «Содержание и развитие коммунального комплекса».
2. Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов».
3. Подпрограмма «Содержание и ремонт жилищного фонда».
4. Подпрограмма «Санитарная очистка территорий населенных пунктов Рузского муниципального района».
5. **Основная цель Программы**

Основной целью программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Рузского муниципального района.

1. **Сроки и задачи реализации Программы**

Настоящая Программа сформирована из анализа состояния жилищно-коммунального комплекса Рузского муниципального района.

Период реализации Программы составляет **5 (пять) лет**: 2015 – 2019гг.

Для определения критериев реализации программы и осуществления контроля реализации на всех этапах выполнения в программе планируется решение следующих задач:

1. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального района и повышение эффективности работы коммунального комплекса.
2. Предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.
3. Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашения задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения водоотведения.
4. Содержание ремонт, доукомплектование и установка детских и спортивных площадок.
5. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.
6. Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муниципальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
7. Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства.
8. Совершенствование системы сбора и вывоза ТБО, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок в населенных пунктах (с 2016г. отражено в подпрограмме "Санитарная очистка населенных пунктов Рузского муниципального района").
9. Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья, повышение их ответственности в указанной сфере.
10. Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.
11. Совершенствование системы сбора и вывоза ТБО, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок в населенных пунктах;
12. Установка и содержание контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора;
13. Организация обустройства мест массового отдыха населения.
14. **Мероприятия Программы**.

Реализация мероприятий Программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019 годы» включает в себя:

1. Реализация инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального теплоснабжения «ООО Рузская тепловая компания» Рузского муниципального района на 2015-2018г.г.:

2. Реализация инвестиционной программа "Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального района Московской области на период 2015-2018 годы " ООО "Рузская тепловая компания"

3. Предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Подготовка объектов к отопительному периоду.

Предоставление субсидий из бюджета Рузского муниципального района Единой теплоснабжающей организации и Гарантирующей организации-производителю товаров, работ, услуг на частичное возмещение фактических затрат на ремонтно-восстановительные работы для устранения аварийных ситуаций на бесхозяйных объектах коммунального хозяйства на период оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность.

4. Проектно-изыскательские работы по Объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод д. Мишинка сельского поселения Дороховское».

5. Проектно-изыскательские работы по Объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод д. Ольховка сельского поселения Волковское».

6. г. Руза. Реконструкция очистных сооружений (заявка в фонд реформирования ЖКХ).

7. Проектирование и реконструкция существующих очистных сооружений п. Колюбакино.

8. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений.

9. Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

10. Подготовка объектов к отопительному периоду.

11. Модернизация объектов водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода"

12. Реализация проекта "Единый Информационно-расчетный Центр" на территории Рузского муниципального района Московской области.

13. Техническое обслуживание и содержание бесхозяйных объектов коммунального назначения: наружные канализационные сети п. Кожино, д. Мишинка, п. Полушкино ГДОК "Чайка", пансионат Полушкино, очистные сооружения (поля фильтрации), д. Лихачево, внешние канализационные сети д. Лихачево, теплотрасса п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, теплотрасса д/г Дружба, теплотрасса д. Поречье (от д. № 5б до "Запруснаб"), водозаборный узел д. Мамошино, газовая котельная п. Горбово, ул. Спортивная, д.19/1, газовая котельная п. Колюбакино, ул. 2-я Заводская, Сети теплоснабжения д. Глухово, водозаборный узел д. Лобково, водозаборный узел д. Сафониха, водозаборный узел д. Костино (Солнечная поляна), скважина д. Костино (Солнечная поляна), канализационные сети д. Костино (Солнечная поляна).

14. Погашение задолженности за энергоносители.

15. Проведение мероприятий по содержанию и текущему ремонту существующих детских и спортивных площадок.

16. Проведение мероприятий по доукомплектованию формами детских и спортивных площадок.

17. Проведение мероприятий по установке новых детских игровых и спортивных площадок.

18. Проведение мероприятий по обустройству дворовых территорий.

19. Проведение мероприятий по регулированию численности и отлову безнадзорных животных.

20. Проведение мероприятий по приобретению коммунальной техники.

21. Проведение мероприятий по организации сбора ТБО, ликвидации несанкционированных свалок, проведению субботников.

22. Проведение мероприятий по установке контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, в которых осуществляется вывоз мусора.

23.Проведение собраний собственников жилых помещений для выбора способа управления МКД;

24. Организация работы по постановке на кадастровый учет земельных участков под МКД;

25. Формирование краткосрочных планов капитального ремонта МКД, подготовка актов обследования МКД, согласование и утверждение в Министерстве строительного комплекса Московской области, контроль за сроками выполнения работ по капитальному ремонту;

26. Капитальный ремонт МКД в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы";

27. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы";

28. Проведение строительно-технической экспертизы зданий/жилых помещений по результатам МВК;

29. Разработка проектно-сметной документации на ремонт муниципальных квартир;

30. Проведение ремонта муниципальных квартир.

31. Совершенствование системы сбора и вывоза ТБО, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок в населенных пунктах;

32. Установка и содержание контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора;

33. Организация обустройства мест массового отдыха населения на территориях лесничеств.

1. **Финансирование Программы.**

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь **1 596 695,55 тыс. рублей**, из них:

- средства бюджета Рузского муниципального района – **177 367,2** тыс.руб.,

- средства бюджета Московской области - **143 206,0** тыс.руб.,

- средства бюджетов городских и сельских поселений Рузского муниципального района – **254 974,1** тыс.руб.

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - **300 000,0** тыс.руб.

- внебюджетные источники – **730 148,2** тыс.руб.

Источниками финансирования Программы являются: средства бюджета Рузского муниципального района, бюджеты поселений, внебюджетные источники.

1. **Конечные результаты и целевые показатели.**

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1. Доля заемных средств организации в общем объеме капитальных вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, % - к 2019 году планируется достижение 30%.

Показатель рассчитывается как отношения заемных (привлеченных) средств к общему объему инвестиций в основной капитал.

1. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, показатель – 100%.

Показатель рассчитывается как отношение актуализированных схем к общему количеству схем, необходимых к актуализации.

1. Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, % - к 2019 году планируется увеличение показателя до 60%.

Показатель рассчитывается как отношение актуализированных схем к общему количеству схем, необходимых к актуализации.

1. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из центральных источников водоснабжения, % - к 2019 году планируется достижение 90%.

Показатель рассчитывается как отношение населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой к общему количеству населения.

1. Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ – запланировано строительство: за счет инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации - 1 котельной п. Беляная Гора., при софинансировании из бюджета Московской области – 1 котельной, за счет внебюджетных источников – 2 котельных.
2. Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние, ед./м.пг. – планируется привести в надлежащее состояние 2 канализационных коллектора.
3. Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу, ед. – к 2019 году общее количество 5 единиц.
4. Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды, ед. – к 2019 году – 3 ед.

Количество КНС приведенных в надлежащее состояние – в 2017 году – КНС №1, г. Руза.

1. Наличие определенной в установленном порядке Единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения – в Рузском муниципальном районе определена гарантирующая и единая теплоснабжающая организация.

Значение показателя – 2 (2 - определена и ЕТО и ГО).

1. Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) - Для потребителей РСО, наделенной статусом ГО и ЕТО утвержден единый тариф для населения и прочих потребителей.

В соответствии с методикой, утверждённой распоряжением комитета по ценам и тарифам МО от 4 июня 2015 г. N 63-Р, для Рузского района применяются тарифы, утвержденные для ресурсоснабжающей организации, наделенной статусом Единой Теплоснабжающей организации и Гарантирующей организации, значение показателя, равное 1 - означает, что в муниципальном районе ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ

1. Уровень готовности объектов ЖКХ к ОЗП, показатель – 100%.
2. Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения – к 2019 году планируется снижение показателя до значения 0,03.

Показатель рассчитывается как отношение количества технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ, в расчете на 1 тысячу населения

1. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой, показатель – 100%.

Показатель рассчитывается как отношение количества лицевых счетов, обслуживаемых единой областной системой к общему количеству лицевых счетов.

1. Количество лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой, с 2016 году планируется выпуск ЕПД по всем лицевым счетам (к 2019 году общее количество – 30 300 лицевых счетов.

Показатель отражает количество лицевых счетов, обслуживаемых единой областной системой.

1. Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения – планируется достижение показателя нулевого значения.

Показатель рассчитывается как отношение суммы задолженности за потреблённые ТЭР организаций жилищно-коммунального хозяйства к общей численности населения муниципального образования в расчете на 1 тысячу населения.

1. Количество существующих детских и спортивных площадок – к 2019 году планируется увеличение показателя до 148 ДИП,
2. Количество доукомплектованных ДИП – к 2019 году планируется доукомплектация ДИП до 85 ДИП,
3. Количество построенных детских и спортивных площадок - к 2019г. планируется реконструкция 15 ДИП,
4. Количество обустроенных детских игровых площадок (в рамках Губернаторской программы "Наше Подмосковье") - к 2019 году планируется обустроить по Губернаторской программе "Наше Подмосковье" 6 ДИП
5. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями - ежегодно планируется ремонт 10% дворовых территорий, что к 2019г. году составит 51% от общего числа дворов - 80 дворов,
6. Регулирование численности и отлов безнадзорных животных - запланирован отлов и мероприятия от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
7. Приобретение коммунальной техники - запланировано приобретение техники к 2019г. - 22 ед.
8. Количество вывезенного мусора со свалок вдоль дорог\*\* - в 2015г. - 3465 куб.м.
9. Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора\*\* - в 2015г. - 1 ед.
10. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, % - к 2019 г. планируется увеличение показателя до 100%.
11. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % - к 2019 г. планируется увеличение показателя до 100%.
12. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 гг.», ед. – к 2019 г. планируется капитально отремонтировать 231 МКД;
13. Доля многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы», % - к 2019 году планируется увеличение показателя до 41,77%.
14. Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту МКД, тыс.руб – к 2019 году планируется направить на реализацию программы 498 087,89 тыс.руб.
15. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, % - к 2019 г. планируется увеличение показателя до 98%;
16. Проведение строительно-технической экспертизы, тыс.руб. - к 2019 г. планируется направить на реализацию показателя 2280 тыс.руб.;
17. Разработка проектно-сметной документации на ремонт муниципальных квартир, тыс.руб. - к 2019 г. планируется направить на реализацию показателя 1138,40 тыс.руб.;
18. Проведение ремонта муниципальных квартир, тыс.руб. - к 2019 г. планируется направить на реализацию показателя 1660,00 тыс.руб.;
19. Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора – по 1 контейнерной площадки в год.
20. Снижение к 2019 году объема ежегодно вывозимого мусора с несанкционированных свалок до 1 400 м. куб.
21. Количество выявленных и оформленных ОМС нарушений норм и требований, установленных Законом МО "О благоустройстве в Московской области", по которым назначены штрафы - ежегодно по 0,5 ед. на 1000 населения.
22. Увеличение к 2019 году объема вывезенного мусора с придорожных мусоросборников до 4410 куб.м. мусора.
23. Ежегодно до 2019 года создавать по 1 благоустроенному месту на территориях лесничеств.
24. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе   
    реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий.**

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Рузского муниципального района формирует отчетность согласно сроков и форм, утвержденных Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным Постановлением Администрации Рузского муниципального района от 03.11.2015г. № 2077.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт подпрограммы "Содержание и развитие коммунального комплекса"** | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |
| на срок 2015-2019гг. | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Рузского муниципального района | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |
| Задача 1 подпрограммы | Модернизация системы коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального района и повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек) | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |
| **Отчетный (базовый) период 2014** | | **2015 год** | | **2016 год** | **2017 год** | | **2018 год** | | **2019 год** | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 619,0 | | 34 370,5 | | 168 657,3 | 453 889,6 | | 21 048,0 | | 26 737,5 | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |
| Задача 2 подпрограммы | Предоставление коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |
| **Отчетный (базовый) период 2014 год** | | **2015 год** | | **2016 год** | **2017 год** | | **2018 год** | | **2019 год** | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | | 3 504,6 | | 18 450,0 | 68 961,78 | | 25 292,4 | | 17 039,4 | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |
| Задача 3 Подпрограммы | Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашения задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения водоотведения | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |
| **Отчетный (базовый) период 2014 год** | **2015 год** | | **2016 год** | | | **2017 год** | **2018 год** | | **2019 год** | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 168 954,9 |  | | 50 000,0 | | | - | - | | - | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | **Наименование подпрограммы** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | | **Источник финансирования** | | | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | | **2018 год** | **2019 год** |  | | | | |  | | |  | |
| Подпрограмма "Содержание и развитие коммунального комплекса" | Администрация Рузского муниципального района | | Всего: | | | 37 875,1 | 237 107,3 | 522 851,38 | | 46 340,4 | 43 776,9 |  | | | | |  | | |  | |
| в том числе: | | |  | | | | |  | | |  | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | 4,6 | 18 067,3 | 62 462,0 | | 5 592,4 | 31 019,4 |  |  |
| Средства федерального бюджета | | |  |  | - | |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | |  | 15 000,00 | 128 205,98 | |  |  |  | | |  | | |  | | | |
| Средства бюджетов поселений | | | 504,5 | 172,3 | - | |  |  |  | | |  | | |  | | | |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | | |  | 90 000,0 | 210 000,0 | |  |  |  | | |  | | |  | | | |
| Внебюджетные источники | | | 37 366,0 | 113 867,7 | 122 183,4 | | 40 748,0 | 12 757,5 |  | | |  | | |  | | | |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | | | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | | **2018 год** | **2019 год** |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Доля заемных средств организации в общем объеме капитальных вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, % | | | | | | | 25 | 30 | 30 | | 30 | 30 |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, % | | | | | | | - | - | 100 | | 100 | 100 |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, % | | | | | | | - | - | 20 | | 40 | 60 |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из центральных источников водоснабжения, % | | | | | | | 45,1 | 70,1 | 80 | | 85 | 90 |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ, ед. | | | | | | | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние, ед./м.пг. | | | | | | | - | - | 1/120 | | 1/120 |  |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу, ед. | | | | | | | - | - | 3 | | 1 | 1 |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды, ед. | | | | | | | - | - | 1 | | 1 | 1 |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние, ед. | | | | | | | - | - | 1 | | - | - |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Наличие определенной в установленном порядке Единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения, (2 - определена и ЕТО и ГО, 1 – определена только ЕТО или ГО, 0 – ЕТО и ГО не определены) | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального района | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду, % | | | | | | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения, ед./1 тысячу населения | | | | | | | 0,02 | 0,04 | 0,1 | | 0,09 | 0,08 |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой, % | | | | | | | 24,38 | 100 | 100 | | 100 | 100 |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Количество лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой, ед. | | | | | | | 7 134 | 26 045 | 26 145 | | 26 245 | 26 345 |  | | | | | | |  | | | |  | |
| Задолженность за потребленные энергетические ресурсы (газ, электроэнергия) на 1 тыс. населения, тыс.руб./1 тысячу населения | | | | | | | 1430,66 | 0 | 0 | | 0 | 0 |  | | | | | | |  | | | |  | |

**Подпрограмма «Содержание и развитие коммунального комплекса».**

1. Х**арактеристика сферы деятельности.**

К коммунальным услугам, предоставляемым потребителям муниципального образования «Рузский муниципальный район», относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.

Обслуживание и деятельность по производству и поставке коммунальных услуг населению и прочим потребителям на территории населенных пунктов всех семи поселений, входящих в состав района, осуществляет предприятие ООО «РУЗСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» по договору аренды с собственником ОАО «Жилсервис».

Ежегодный объем поставляемых услуг составляет:

Тепловая энергия - 305 677 Гкал,

Водоснабжение – 4 006,2 тыс.м.куб.,

Водоотведение – 3 859,0 тыс.м.куб.

ООО «РУЗСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» обслуживают 59 котельных, в том числе: 18 газовых, 3 мазутных, 25 работающих на дизельном топливе, 6 угольных и 7 электрических, общая мощность составляет 198 Гкал/час, тепловые сети 142 км, центральные тепловые пункты (ЦТП) 10 шт., 142 км теплосетей.

Также услуги по теплоснабжению предоставляют организации:

- ГКУЗ ТКБ №3 ДЗМ Обособленное структурной подразделение Туберкулезный санаторий №58,

- ООО «ЛПУ Санаторий Дорохово»,

- Дирекция АХУ-филиал ОАО «РЖД» Оздоровительный комплекс «Старая Руза».

**Водоснабжение и водоотведение**

ООО «РУЗСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» обслуживают: 61 водозаборный узел, 91 насосную станцию, 6 очистных сооружений, 206,1 км водопроводных сетей.

В сфере водоотведения: 21 канализационную насосную станцию, 19 очистных сооружений, пропускная способность которых 33,8 т.м3/сут., 161 км канализационных сетей.

Также услуги по водоснабжению и водоотведению предоставляют организации:

- ГКУЗ ТКБ №3 ДЗМ Обособленное структурной подразделение Туберкулезный санаторий №58,

- ООО «ЛПУ Санаторий Дорохово»,

- Дирекция АХУ-филиал ОАО «РЖД» Оздоровительный комплекс «Старая Руза».

Достижение поставленных задач возможно за счет использования передовых технологий и оборудования, используемых при строительстве, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения.

При разработке настоящей Подпрограммы учитывался положительный опыт и недостатки реализации аналогичных подпрограмм в Московской области.

Для достижения поставленных целей в рамках Подпрограммы применен системный подход, позволяющий проводить поэтапную комплексную модернизацию и реконструкцию всех составляющих систем тепло- и водоснабжения, вводить в эксплуатацию новые объекты для повышения энергоэффективности тепло- и водоснабжения в целом.

Также для достижения поставленных целей, в соответствии с Распоряжением Министерства Жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.01.2014 г. № 3-РВ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг» (в части пункта 1.1.), основные мероприятия Подпрограммы направлены на увеличения показателя «Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» и осуществляются ООО «РУЗСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» за счет привлечения частных инвестиций.

Наличие системного подхода и применение Программно–целевого метода планирования и управления реализацией Подпрограммы позволяет создать эффективные механизмы реализации Подпрограммы:

- управление мероприятиями Подпрограммы в форме проектов;

- установление контрольных точек исполнения проектов;

- обеспечение контроля результативности на всех этапах реализации;

- эффективное распределение ресурсов для реализации Подпрограммы;

- создание организационных механизмов и координацию общих усилий для решения задач, стоящих на стыке ведомственных и отраслевых компетенций, полномочий и зон ответственности хозяйствующих субъектов, органов исполнительной и муниципальной власти;

- создание необходимых и достаточных условий для реализации инвестиционных проектов, с учетом различных форм финансирования капитальных вложений;

- создание условий развития частно-государственного партнерства в рамках целевых инвестиционных проектов по строительству новых и реконструкции существующих крупных объектов теплоснабжения, являющихся ключевыми и фактически единственными для городских поселений.

1. **Основные цели Подпрограммы**

Основной целью Подпрограммы является обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры района, его развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям.

1. **Сроки и задачи реализации Подпрограммы**

Настоящая Подпрограмма сформирована из анализа состояния коммунального комплекса Рузского муниципального района и входит в состав Программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019гг.»

Период реализации Подпрограммы составляет **5 (пять) лет**: 2015 – 2019гг.

Для определения критериев реализации Подпрограммы и осуществления контроля реализации на всех этапах выполнения в программе планируется решение следующих задач:

1. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального района и повышение эффективности работы коммунального комплекса,
2. Предоставление коммунальных услуг надлежащего качества,
3. Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашения задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения водоотведения.
4. **Мероприятия Подпрограммы**.

Реализация мероприятий подпрограммы «Содержание и развитие коммунального комплекса» включает в себя:

1. Реализация инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального теплоснабжения «ООО Рузские тепловые сети» Рузского муниципального района на 2015-2018г.г.:

2. Реализация инвестиционной программа "Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального района Московской области на период 2015-2018 годы " ООО "Рузская тепловая компания".

3. Предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.

подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду.

4. сп Дороховское, д. Мишинка, проектирование очистных сооружений.

5. сп Волковское, д. Ольховка, проектирование очистных сооружений.

6. г. Руза. Реконструкция очистных сооружений (заявка в фонд реформирования ЖКХ).

7. Проектирование и реконструкция существующих очистных сооружений п. Колюбакино.

8. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений.

9. Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

10. Подготовка объектов к отопительному периоду.

11. Модернизация объектов водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода"

12. Реализация проекта "Единый Информационно-расчетный Центр" на территории Рузского муниципального района Московской области.

13. Техническое обслуживание и содержание бесхозяйных объектов коммунального назначения: наружные канализационные сети п. Кожино, д. Мишинка, п. Полушкино ГДОК "Чайка", пансионат Полушкино, очистные сооружения (поля фильтрации), д. Лихачево, внешние канализационные сети д. Лихачево, теплотрасса п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, теплотрасса д/г Дружба, теплотрасса д. Поречье (от д. № 5б до "Запруснаб"), водозаборный узел д. Мамошино, газовая котельная п. Горбово, ул. Спортивная, д.19/1, газовая котельная п. Колюбакино, ул. 2-я Заводская, Сети теплоснабжения д. Глухово, водозаборный узел д. Лобково, водозаборный узел д. Сафониха, водозаборный узел д. Костино (Солнечная поляна), скважина д. Костино (Солнечная поляна), канализационные сети д. Костино (Солнечная поляна).

14. Погашение задолженности за энергоносители.

1. **Финансирование Подпрограммы.**

Для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы необходимо привлечь **887 951,08 тыс. рублей**, из них:

- средства бюджета Московской области - 143 205,98 тыс.руб.;

- средства районного бюджета – 117 145,7 тыс.руб.,

- средства бюджетов поселений –676,8 тыс.руб.

- внебюджетные источники – 326 922,6 тыс.руб.

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 300 000,0 тыс. руб.

Источниками финансирования Подпрограммы являются: средства бюджета Рузского муниципального района, средства бюджетов поселений, внебюджетные источники.

**6. Конечные результаты и целевые показатели.**

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

1. Доля заемных средств организации в общем объеме капитальных вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, % - к 2019 году планируется достижение 30%.

Показатель рассчитывается как отношения заемных (привлеченных) средств к общему объему инвестиций в основной капитал.

1. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, показатель – 100%.

Показатель рассчитывается как отношение актуализированных схем к общему количеству схем, необходимых к актуализации.

1. Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, % - к 2019 году планируется увеличение показателя до 60%.

Показатель рассчитывается как отношение актуализированных схем к общему количеству схем, необходимых к актуализации.

1. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из центральных источников водоснабжения, % - к 2019 году планируется достижение 90%.

Показатель рассчитывается как отношение населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой к общему количеству населения.

1. Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ – запланировано строительство: за счет инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации - 1 котельной п. Беляная Гора., при софинансировании из бюджета Московской области – 1 котельной, за счет внебюджетных источников – 2 котельных.
2. Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние, ед./м.пг. – планируется привести в надлежащее состояние 2 канализационных коллектора.
3. Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу, ед. – к 2019 году общее количество 5 единиц.
4. Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды, ед. – к 2019 году – 3 ед.
5. Количество КНС приведенных в надлежащее состояние – в 2017 году – КНС №1, г. Руза.
6. Наличие определенной в установленном порядке Единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения – в Рузском муниципальном районе определена гарантирующая и единая теплоснабжающая организация.

Значение показателя – 2 (2 - определена и ЕТО и ГО).

1. Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) - Для потребителей РСО, наделенной статусом ГО и ЕТО утвержден единый тариф для населения и прочих потребителей.

В соответствии с методикой, утверждённой распоряжением комитета по ценам и тарифам МО от 4 июня 2015 г. N 63-Р, для Рузского района применяются тарифы, утвержденные для ресурсоснабжающей организации, наделенной статусом Единой Теплоснабжающей организации и Гарантирующей организации, значение показателя, равное 1 - означает, что в муниципальном районе ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ

1. Уровень готовности объектов ЖКХ к ОЗП, показатель – 100%.
2. Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения – к 2019 году планируется снижение показателя до значения 0,03.

Показатель рассчитывается как отношение количества технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ, в расчете на 1 тысячу населения

1. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой, показатель – 100%.

Показатель рассчитывается как отношение количества лицевых счетов, обслуживаемых единой областной системой к общему количеству лицевых счетов.

1. Количество лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой, с 2016 году планируется выпуск ЕПД по всем лицевым счетам (к 2019 году общее количество – 30 300 лицевых счетов.

Показатель отражает количество лицевых счетов, обслуживаемых единой областной системой.

1. Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения – планируется достижение показателя нулевого значения.

Показатель рассчитывается как отношение суммы задолженности за потреблённые ТЭР организаций жилищно-коммунального хозяйства к общей численности населения муниципального образования в расчете на 1 тысячу населения.

**7.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе   
реализации мероприятий Подпрограммы исполнителями мероприятий.**

Контроль за реализацией настоящей Подпрограммы осуществляется координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Рузского муниципального района формирует отчетность согласно сроков и форм, утвержденных Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным Постановлением Администрации Рузского муниципального района от 03.11.2015г. № 2077.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий программы (подпрограммы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Содержание и развитие коммунального комплекса"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Мероприятия по реализации подпрограммы | | | Сроки исполнения мероприятий | | Источники финансирования | | | | | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | | | | Всего (тыс. руб.) | | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | | | | | |
| 2015 | | 2016 | | | | | | 2017 | | | | 2018 | 2019 | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | |  | | 7 | | | | | | 8 | | | | 9 | 10 | | | 12 | | 13 | | | | | |
| 1. | | Задача 1. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального района и повышение эффективности работы коммунального комплекса | | | 2015-2019 | | ***Итого*** | | | | | ***453 889,6*** | | | | ***704 702,9*** | | | ***34 370,5*** | | ***168 657,3*** | | | | | | ***453 889,6*** | | | | ***21 048,0*** | ***26 737,5*** | | |  | |  | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | ***48 606,2*** | | | | ***79 903,5*** | | | ***-*** | | ***17 317,3*** | | | | | | ***48 606,2*** | | | | ***-*** | ***13 980,0*** | | |  | |  | | | | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | ***102 500,0*** | | | | ***117 500,0*** | | | ***-*** | | ***15 000,00*** | | | | | | ***102 500,0*** | | | | ***-*** | ***-*** | | |
| Средства бюджетов поселений | | | | | ***-*** | | | | ***676,8*** | | | ***504,5*** | | ***172,3*** | | | | | | ***-*** | | | | ***-*** | ***-*** | | |
| Средства Фонда содействия реформированиюЖКХ | | | | | **210 000,00** | | | | **300 000,0** | | |  | | **90 000,0** | | | | | | **210 000,00** | | | |  |  | | |
| Внебюджетные источники | | | | | ***92 783,4*** | | | | ***206 622,6*** | | | ***33 866,0*** | | ***46 167,7*** | | | | | | ***92 783,4*** | | | | ***21 048,0*** | ***12 757,5*** | | |
| 1.1. | | Реализация инвест.программы по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального теплоснабжения «ООО Рузская тепловая компания» Рузского муниципального района на 2015-2018г. | | | 2015-2018 | | **Итого** | | | | | **16 874,0** | | | | **64 074,0** | | | **23 600,0** | | **11 800,0** | | | | | | **16 874,0** | | | | **11 800,0** | **-** | | | ООО «Рузская тепловая компания» | | Повышение энергетической эффективности котельной, перевод ее на более дешевое газовое топливо вместо мазута, снижение сверхнормативного износа, повышение качества и надежности предоставляемых услуг теплоснабжения населению | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 16 874,0 | | | | 64 074,0 | | | 23 600,0 | | 11 800,0 | | | | | | 16 874,0 | | | | 11 800,0 | - | | |
| 1.1.1. | | Модернизация котельной, работающей на жидком топливе (мазут) с переводом на природный газ и установкой блок-модульной котельной, расположенной по адресу: п. Беляная Гора, Рузский район, Московской области с.п. Ивановское | | | 2016 | | Итого | | | | | - | | | | ***23 025,6*** | | | 16 520,0 | | 6 505,6 | | | | | | - | | | | - | - | | | ООО «Рузская тепловая компания» | | Повышение энергетической эффективности котельной, перевод ее на более дешевое газовое топливо вместо мазута, снижение сверхнормативного износа, повышение качества и надежности предоставляемых услуг теплоснабжения населению | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | - | | | | ***23 025,6*** | | | 16 520,0 | | 6 505,6 | | | | | |  | | | |  |  | | |
| 1.1.2. | | Замена теплотрассы п.Беляная Гора с.п.Ивановское | | | 2016 | | Итого | | | | | - | | | | ***12 374,4*** | | | 7 080,0 | | 5 294,4 | | | | | | - | | | | - | - | | | ООО «Рузская тепловая компания” | | снижение затрат на передачу тепловой энергии потребителям | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | - | | | | ***12 374,4*** | | | 7 080,0 | | 5 294,4 | | | | | | - | | | |  |  | | |
| 1.1.3. | | Замена теплосети д.Поречье с.п.Колюбакинское | | | 2017 | | Итого | | | | | 5 074,0 | | | | ***5 074,0*** | | | - | | - | | | | | | 5 074,0 | | | | - | - | | | ООО «Рузская тепловая компания» | | снижение затрат на передачу тепловой энергии потребителям | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 5 074,0 | | | | ***5 074,0*** | | |  | |  | | | | | | 5 074,0 | | | |  |  | | |
| 1.1.4. | | Замена теплотрассы городское поселение Руза | | | 2017-2018 | | Итого | | | | | 11 800,0 | | | | ***23 600,0*** | | | - | | - | | | | | | 11 800,0 | | | | 11 800,0 | - | | | ООО «Рузская тепловая компания» | | снижение сверхнормативного износа основных фондов | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 11 800,0 | | | | ***23 600,0*** | | | - | |  | | | | | | 11 800,0 | | | | 11 800,0 |  | | |
| 1.2. | | Реализация инвестиционной программа "Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального района Московской области на период 2015-2018 годы" ООО "РУЗСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" | | | 2015-2018 | | **Итого** | | | | | **5 909,4** | | | | **41 421,1** | | | **10 266,0** | | **4 367,7** | | | | | | **5 909,4** | | | | **7 898,0** | **12 980,0** | | | ООО «Рузская тепловая компания» | | Обеспечение надежности водоснабжения подключаемых абонентов с учетом перспективного жилищного строительства, повышение эффективности работы насосного оборудования. Гарантированное и качественное водоснабжение. Доведение качества питьевой воды до норм СанПин 2.1.4.1074-01. Соблюдение Федеального закона № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Повышение надежности системы вобдоотведения, улучшение экологической обстановки. | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | - | | | | **12 980,0** | | | - | | - | | | | | | - | | | | - | 12 980,0 | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 5 909,4 | | | | **28 441,1** | | | 10 266,0 | | 4 367,7 | | | | | | 5 909,4 | | | | 7 898,0 | - | | |
| 1.2.1 | | г.п.Руза, ВЗУ № 2 Ремонт артезианской скважины | | | 2016 | | Итого | | | | | - | | | | ***3 186,0*** | | | 1 550,0 | | 1 636,0 | | | | | | - | | | | - | - | | | ООО "Рузская тепловая компания» | | обеспечение надежности водоснабжения подключаемых абонентов с учетом перспективного жилищного строительства | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | |  | | | | ***3 186,0*** | | | 1 550,0 | | 1 636,0 | | | | | |  | | | |  |  | | |
| 1.2.2 | | г.п.Руза Замена водопровода 800п.м. | | | 2015 | | Итого | | | | | - | | | | ***7 434,0*** | | | 6 726,0 | | 708,0 | | | | | | - | | | | - | - | | | ООО «Рузская тепловая компания» | | обеспечение надежности водоснабжения | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | - | | | | ***7 434,0*** | | | 6 726,0 | | 708,0 | | | | | | - | | | | - | - | | |
| 1.2.3 | | п.Дорохово Замена водопровода 800 п.м. | | | 2017-2018 | | Итого | | | | | 835,4 | | | | ***1 661,4*** | | | - | | - | | | | | | 835,4 | | | | 826,0 | - | | | ООО «Рузская тепловая компания» | | обеспечение надежности водоснабжения | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 835,4 | | | | ***1 661,4*** | | |  | |  | | | | | | 835,4 | | | | 826,0 |  | | |
| 1.2.4 | | с.п. Колюбакинское д.Орешки ВЗУ Строительство станции обезжелезивания | | | 2018 | | Итого | | | | | - | | | | ***1 880,0*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | 1 880,0 | - | | | ООО "Рузская тепловая компания | | Гарантированное и качественное водоснабжение. Доведение качества питьевой воды до норм СанПин 2.1.4.1074-01. | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | - | | | | ***1 880,0*** | | |  | |  | | | | | |  | | | | 1 880,0 |  | | |
| 1.2.5 | | г.п.Руза, ул.Новая, ул.Профессиональная Замена канализационного напорного коллектора 600 п.м. | | | 2015-2018 | | Итого | | | | | 2 023,7 | | | | ***7 199,7*** | | | 1 990,0 | | 2 023,7 | | | | | | 1 534,0 | | | | 1 652,0 | - | | | ООО "Рузская тепловая компания | | Соблюдение Федеального закона № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Повышение надежности системы вобдоотведения, улучшение экологической обстановки. | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 2 023,7 | | | | ***7 199,7*** | | | 1 990,0 | | 2 023,7 | | | | | | 1 534,0 | | | | 1 652,0 |  | | |
| 1.2.6 | | с.п.Дороховское д.Мишинка строительство очистных сооружений | | | 2016-2018 | | Итого | | | | | - | | | | ***6 490,0*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | - | 6 490,0 | | | ООО "Рузская тепловая компания | | Соблюдение Федеального закона № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Повышение надежности системы вобдоотведения, улучшение экологической обстановки. | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | |  | | | | ***6 490,0*** | | |  | |  | | | | | | - | | | |  | 6 490,0 | | |
| 1.2.7 | | с.п.Волковское д.Ольховка Строительство очистных сооружений | | | 2018 | | Итого | | | | | - | | | | ***6 490,0*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | - | 6 490,0 | | | ООО "Рузская тепловая компания | | Соблюдение Федеального закона № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Повышение надежности системы вобдоотведения, улучшение экологической обстановки. | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | |  | | | | ***6 490,0*** | | |  | |  | | | | | | - | | | |  | 6 490,0 | | |
| 1.2.8 | | г.п.Тучково, ул.Григоровская, д.45 Очистные сооружения Реконструкция цеха механического обезвоживания осадков сточных вод | | | 2017-2018 | | Итого | | | | | - | | | | ***7 080,0*** | | | - | | - | | | | | | 3 540,0 | | | | 3 540,0 | - | | | ООО "Рузская тепловая компания | | Соблюдение Федеального закона № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Повышение надежности системы вобдоотведения, улучшение экологической обстановки. | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | - | | | | ***7 080,0*** | | |  | |  | | | | | | 3 540,0 | | | | 3 540,0 |  | | |
| 1.3. | | Проектно-изыскательские работы по Объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод д. Мишинка сельского поселения Дороховское" Рузского муниципального района Московской области | | | 2016 | | Итого | | | | | 732,1 | | | | 1 887,5 | | | - | | 1 155,4 | | | | | | 732,1 | | | | - | - | | | Администарция Рузского муниципального района | | Соблюдение Федеального закона № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Повышение надежности системы вобдоотведения, улучшение экологической обстановки. | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 732,1 | | | | 1 887,5 | | |  | | 1 155,4 | | | | | | 732,1 | | | |  |  | | |
| 1.4. | | Проектно-изыскательские работы по Объекту "Реконструкция канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод д. Ольховка сельского поселения Волковское" Рузского муниципального района Московской области | | | 2016 | | Итого | | | | | 732,1 | | | | 1 894,0 | | |  | | 1 161,9 | | | | | | 732,1 | | | | - | - | | | Администарция Рузского муниципального района | | Соблюдение Федеального закона № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Повышение надежности системы вобдоотведения, улучшение экологической обстановки. | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 732,1 | | | | 1 894,0 | | |  | | 1 161,9 | | | | | | 732,1 | | | |  |  | | |
| 1.5. | | Реконструкция систем водоотведения, Московская область, Рузский район, городское поселение Руза, город Руза, Промзона, участок №2 | | | 2016-2018 | | Итого | | | | | 350 000,0 | | | | 500 000,0 | | | - | | 150 000,0 | | | | | | 350 000,0 | | | | - | - | | | Администарция Рузского муниципального района | | Соблюдение Федеального закона № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Повышение надежности системы вобдоотведения, улучшение экологической обстановки. | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 35 000,0 | | | | ***50 000,0*** | | |  | | 15 000,0 | | | | | | 35 000,0 | | | | - |  | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 35 000,0 | | | | ***50 000,00*** | | |  | | 15 000,00 | | | | | | 35 000,0 | | | |  |  | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 70 000,0 | | | | ***100 000,0*** | | |  | | 30 000,00 | | | | | | 70 000,0 | | | | - |  | | |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | | | | | 210 000,0 | | | | ***300 000,00*** | | |  | | 90 000,00 | | | | | | 210 000,0 | | | |  |  | | |
| 1.6. | | Проектирование и реконструкция существующих очистных сооружений п. Колюбакино | | | 2018-2019 | | Итого | | | | | - | | | | 14 107,5 | | | - | | - | | | | | | - | | | | 1 350,0 | 12 757,5 | | | Администарция Рузского муниципального района | | Соблюдение Федеального закона № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". Повышение надежности системы вобдоотведения, улучшение экологической обстановки. | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | |  | | | | ***14 107,5*** | | |  | |  | | | | | |  | | | | 1 350,0 | 12 757,5 | | |
| 1.7.1. | | Разработка и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения ( в т.ч. Кредиторская задолженность) | | |  | | Итого | | | | | - | | | | 676,8 | | | 504,5 | | 172,3 | | | | | | - | | | | - | - | | | Администарция Рузского муниципального района | |  | | | | | |
|  | |  | | Средства бюджетов поселений | | | | | - | | | | ***676,8*** | | | 504,5 | | 172,3 | | | | | |  | | | |  |  | | |  | | | | | |
| 1.7.2. | | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений | | | 2019 | | Итого | | | | | 3970,0 | | | | 4970,0 | | | - | | - | | | | | | 3970,0 | | | | - | 1 000,0 | | | Администарция Рузского муниципального района | | Обеспечение надежности теплоснабжения,водоснабжения, водоотведения подключаемых абонентов с учетом перспективного жилищного строительства, повышение эффективности работы существующих объектов | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 3970,0 | | | | ***4970,0*** | | |  | |  | | | | | | 3970,0 | | | |  | 1 000,0 | | |
| 1.8. | | Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | | | 2017 | | Итого | | | | | 572,00 | | | | 572,0 | | | - | | - | | | | | | 572,0 | | | | - | - | | | Администарция Рузского муниципального района | | обеспечение перспективного спроса на коммунальные услуги в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности, и сохранение (или повышение) уровня доступности коммунальных услуг для потребителей | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 572,00 | | | | ***572,0*** | | |  | |  | | | | | | 572,0 | | | |  |  | | |
| 1.9. | | Обучение ответственных лиц | | | 2017 | | Итого | | | | | 100,0 | | | | ***100,0*** | | |  | |  | | | | | | 100,0 | | | |  |  | | |  | |  | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 100,0 | | | | ***100,0*** | | |  | |  | | | | | | 100,0 | | | |  |  | | |
| 1.10 | | Строительство котельной по адресу: п.Тучково городского поселения Тучково Рузского муниципального района | | | 2017-2019 | | Итого | | | | | 75 000,0 | | | | 75 000,0 | | |  | |  | | | | | | 75 000,0 | | | |  |  | | |  | |  | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 7500,0 | | | | 7500,0 | | |  | |  | | | | | | 7500,0 | | | |  |  | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 67500,0 | | | | 67500,0 | | |  | |  | | | | | | 67500,0 | | | |  |  | | |
| 2 | | Задача 2. Предоставление коммунальных услуг надлежащего качества Предоставление субсидий из бюджета Рузского муниципального района Единой теплоснабжающей организации и Гарантирующей организации-производителю товаров, работ, услуг на частичное возмещение фактических затрат на ремонтно-восстановительные работы для устранения аварийных ситуаций на бесхозяйных объектах коммунального хозяйства на период оформления бесхозяйного имущества в муниципальную собственность | | | 2015-2019 | | Итого | | | | | 68 961,78 | | | | 133 248,18 | | | 3 504,6 | | 18 450,0 | | | | | | 68 961,78 | | | | 25 292,4 | 17 039,4 | | |  | | предоставление коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 13 855,8 | | | | ***37 242,2*** | | | 4,6 | | 750,0 | | | | | | 13 855,8 | | | | 5 592,4 | 17 039,4 | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 29 400,0 | | | | ***70 300,0*** | | | 3 500,0 | | 17 700,0 | | | | | | 29 400,0 | | | | 19 700,0 | - | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 25 705,98 | | | | 25 705,98 | | | - | | - | | | | | | 25 705,98 | | | | - | - | | |
| 2.1. | | Подготовка объектов к отопительному периоду | | | 2016-2019 | | Итого | | | | | 7535,8 | | | | ***20 690,6*** | | | 4,6 | | - | | | | | | 7535,8 | | | | 1 310,8 | 11 839,4 | | |  | | предоставление коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 7535,8 | | | | ***20 690,6*** | | | 4,6 | | - | | | | | | 7535,8 | | | | 1 310,8 | 11 839,4 | | |
| 2.1.1 | | Капитальный ремонт павильона скважины ВЗУ д. Мишинка Рузского района | | | 2017 | | Итого | | | | | 395,5 | | | | ***398,9*** | | | 3,4 | | - | | | | | | 395,5 | | | | - | - | | | Администарция Рузского муниципального района | | предоставление коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 395,5 | | | | ***398,9*** | | | 3,4 | |  | | | | | | 395,5 | | | |  |  | | |
| 2.1.2 | | Капитальный ремонт павильона станции второго подъема на ВЗУ д. Ольховка Рузского района | | | 2017 | | Итого | | | | | 337,6 | | | | ***338,7*** | | | 1,1 | | - | | | | | | 337,6 | | | | - | - | | | Администарция Рузского муниципального района | | предоставление коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 337,6 | | | | ***338,7*** | | | 1,1 | |  | | | | | | 337,6 | | | |  |  | | |
| 2.1.3 | | п. Дорохово, ул. Заводская, д. 1. Ремонт оборудования котельной | | | 2017-2019 | | Итого | | | | | 300,0 | | | | ***600,0*** | | | - | | - | | | | | | 300,0 | | | | - | 300,0 | | | Администарция Рузского муниципального района | | предоставление коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 300,0 | | | | ***600,0*** | | |  | |  | | | | | | 300,0 | | | |  | 300,0 | | |
| 2.1.4. | | Дороховское сп, д. Мишинка, ремонт трассы холодного водоснабжения | | | 2017-2019 | | Итого | | | | | 466,9 | | | | ***1 791,8*** | | | - | | - | | | | | | 466,9 | | | | 990,8 | 334,1 | | | Администрация Рузского муниципального района | | предоставление коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 466,9 | | | | ***1 791,8*** | | |  | |  | | | | | | 466,9 | | | | 990,8 | 334,1 | | |
| 2.1.5. | | сп Старорузское, п. Горбово. Замена 2-х котлов Ква-0,5 котельной, ремонт оборудования | | | 2017-2019 | | Итого | | | | | 380,0 | | | | ***2 380,0*** | | | - | | - | | | | | | 380,0 | | | | - | 2 000,0 | | | Администарция Рузского муниципального района | | предоставление коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 380,0 | | | | ***2 380,0*** | | |  | |  | | | | | | 380,0 | | | |  | 2 000,0 | | |
| 2.1.6. | | Сп Волковское, д. Ольховка. Замена котлов КСО-200 №.1, 2. Ремонт оборудования | | | 2017 | | Итого | | | | | 500,0 | | | | ***500,0*** | | | - | | - | | | | | | 500,0 | | | | - | - | | | Администарция Рузского муниципального района | | предоставление коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 500,0 | | | | ***500,0*** | | |  | |  | | | | | | 500,0 | | | |  |  | | |
| 2.1.7. | | сп Волковское, д. Ольховка. Замена станции ХВО | | | 2018 | | Итого | | | | | - | | | | ***320,0*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | 320,0 | - | | | Администарция Рузского муниципального района | | предоставление коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | |  | | | | ***320,0*** | | |  | |  | | | | | |  | | | | 320,0 |  | | |
| 2.1.8. | | сп Волковское, д. Ольховка. Ремонт трассы ХВС | | | 2019 | | Итого | | | | | - | | | | ***505,3*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | - | 505,3 | | | Администарция Рузского муниципального района | | предоставление коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | |  | | | | ***505,3*** | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | 505,3 | | |
| 2.1.9. | | Сп Дороховское, д. Мишинка. Замена котлов КСО-200 №.1, 2, ремонт оборудования | | | 2019 | | Итого | | | | | - | | | | ***500,0*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | - | 500,0 | | | Администарция Рузского муниципального района | | предоставление коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | |  | | | | ***500,0*** | | |  | |  | | | | | | - | | | |  | 500,0 | | |
| 2.1.10. | | сп Старорузское, д. Костино. Ремонт оборудования ВЗУ и сетей водоснабжения | | | 2019 | | Итого | | | | | - | | | | ***3 200,0*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | - | 3 200,0 | | | Администарция Рузского муниципального района | | предоставление коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | |  | | | | ***3 200,0*** | | |  | |  | | | | | | - | | | |  | 3 200,0 | | |
| 2.1.11. | | Повышение качества предоставляемых услуг водоотведению .Обеспечение модульных очистных сооружений в населенных пунктах сельских поселений | | | 2019 | | Итого | | | | | 5155,8 | | | | 5155,8 | | | - | | - | | | | | | 5155,8 | | | | - | - | | | Администарция Рузского муниципального района | | предоставление коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 5155,8 | | | | 5155,8 | | |  | |  | | | | | | 5155,8 | | | |  |  | | |
| 2.2. | | **Модернизация объектов водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода"** | | | **2015-2019** | | Итого | | | | | **29 400,0** | | | | ***76 781,6*** | | | **3 500,0** | | **17 700,0** | | | | | | **59 925,98** | | | | **22 481,6** | **3 700,0** | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | **-** | | | | ***11301,6*** | | | **-** | | **-** | | | | | | **4 820,0** | | | | **2 781,6** | **3 700,0** | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | | | | **25 705,98** | | | |  |  | | |
| Внебюджетные источники | | | | | **29 400,0** | | | | ***70 300,0*** | | | **3 500,0** | | **17 700,0** | | | | | | **29 400,0** | | | | **19 700,0** | **-** | | |
| 2.2.1 | | Строительство станции обезжелезивания 16 куб.м/час ВЗУ д. Сытьково | | | 2016-2018 | | Итого | | | | | - | | | | ***3 500,0*** | | | 3 500,0 | | - | | | | | | - | | | | - | - | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | |  | | | | ***3 500,0*** | | | 3 500,0 | | - | | | | | | - | | | | - | - | | |
| 2.2.2 | | Строительство станции обезжелезивания, 65 куб.м/час; автоматизация ВЗУ г. Руза, Базарный проезд, д.1 | | | 2016 | | Итого | | | | | - | | | | ***8 000,0*** | | | - | | 8 000,0 | | | | | | - | | | | - | - | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | - | | | | ***8 000,0*** | | | - | | 8 000,0 | | | | | | - | | | | - | - | | |
| 2.2.3 | | Строительство станции обезжелезивания 16 куб. м/час; автоматизация ВЗУ д. Орешки, д.97,98 | | | 2016 | | Итого | | | | | - | | | | ***3 700,0*** | | | - | | 3 700,0 | | | | | | - | | | | - | - | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | - | | | | ***3 700,0*** | | | - | | 3 700,0 | | | | | | - | | | | - | - | | |
| 2.2.4 | | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о.Рузский, с.п. Дороховское, п.Дорохово, ул.Стеклозаводская | | | 2017 | | Итого | | | | | 11 616,10 | | | | ***17616,1*** | | | - | | 6 000,0 | | | | | | 11 616,10 | | | | - | - | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 1 616,61 | | | | ***1 161,61*** | | |  | |  | | | | | | 1 161,61 | | | |  |  | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 10 454,49 | | | | ***16 454,49*** | | | - | | 6 000,0 | | | | | | 10 454,49 | | | | - | - | | |
| 2.2.5 | | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о.Рузский, с.п. Колюбакинское, п.Колюбакино,ул.Попова,д.34 | | | 2017 | | Итого | | | | | 11 616,10 | | | | 11 616,10 | | | - | | - | | | | | | 11 616,10 | | | | - | - | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 1 616,61 | | | | 1 616,61 | | |  | |  | | | | | | 1 161,61 | | | |  |  | | |
| Бюджет Московской области | | | | | 10 454,49 | | | | 10 454,49 | | |  | |  | | | | | | 10 454,49 | | | |  |  | | |
| 2.2.6. | | Строительство станции обезжелезивания 5 куб. м/час, ВЗУ п. Дорохово. Большой переулок, д.1, стр.2 | | | 2017 | | Итого | | | | | 2 500,0 | | | | ***2 500,0*** | | | - | | - | | | | | | 2 500,0 | | | | - | - | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 2 500,0 | | | | ***2 500,0*** | | | - | | - | | | | | | 2 500,0 | | | | - | - | | |
| 2.2.7. | | Строительство станции обезжелезивания 40 куб.м/час, ВЗУ с. Покровское, ДОХБ, д.22 | | | 2017 | | Итого | | | | | 6 000,0 | | | | ***6 000,0*** | | | - | | - | | | | | | 6 000,0 | | | | - | - | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 6 000,0 | | | | ***6 000,0*** | | | - | | - | | | | | | 6 000,0 | | | | - | - | | |
| 2.2.8. | | Строительство станции обезжелезивания 16 куб.м/час, ВЗУ с Покровское, ул. Урожайная, д.5 | | | 2017 | | Итого | | | | | 3 700,0 | | | | ***3 700,0*** | | | - | | - | | | | | | 3 700,0 | | | | - | - | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | 3 700,0 | | | | ***3 700,0*** | | | - | | - | | | | | | 3 700,0 | | | | - | - | | |
| 2.2.9. | | Установка станции обезжелезивания 25 куб. м/час, ВЗУ п. Брикет, д. 90 | | | 2017 | | Итого | | | | | 5 000,0 | | | | ***5 000,0*** | | | - | | - | | | | | | 5 000,0 | | | | - | - | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 5 000,0 | | | | ***5 000,0*** | | | - | | - | | | | | | 5 000,0 | | | | - | - | | |
| 2.2.10. | | Строительство станции обезжелезивания 60 куб. м/час, ВЗУ д. Нововолково, д.20 | | | 2017 | | Итого | | | | | 8 000,0 | | | | ***8 000,0*** | | | - | | - | | | | | | 8 000,0 | | | | - | - | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 8 000,0 | | | | ***8 000,0*** | | | - | | - | | | | | | 8 000,0 | | | | - | - | | |
| 2.2.11. | | Строительство станции обезжелезивания 16 куб.м/час; автоматизация ВЗУ д. Старотеряево, ул. Доватора, д.25/1 | | | 2017 | | Итого | | | | | 4 200,0 | | | | ***4 200,0*** | | | - | | - | | | | | | 4 200,0 | | | | - | - | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 4 200,0 | | | | ***4 200,0*** | | | - | | - | | | | | | 4 200,0 | | | | - | - | | |
| 2.2.12. | | Строительство станции обезжелезивания 52,5 куб.м/час; ВЗУ п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | | | 2018 | | Итого | | | | | - | | | | ***8 000,0*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | 8 000,0 | - | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | - | | | | ***8 000,0*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | 8 000,0 | - | | |
| 2.2.13. | | Строительство станции обезжелезивания 25 куб.м/час; ВЗУ, п. Космодемьянский, д.17а | | | 2018 | | Итого | | | | | - | | | | ***-*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | - | - | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | |  | | | | ***-*** | | |  | |  | | | | | |  | | | |  |  | | |
| Средства бюджетов поселений | | | | |  | | | | ***-*** | | |  | |  | | | | | |  | | | |  |  | | |
| Внебюджетные источники | | | | | - | | | |  | | | - | | - | | | | | | - | | | |  | - | | |
| 2.2.14. | | Строительство станции обезжелезивания 60 куб.м/час; ВЗУ с Никольское, д.20а | | | 2018 | | Итого | | | | | - | | | | ***8 000,0*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | 8 000,0 | - | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | - | | | | ***8 000,0*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | 8 000,0 | - | | |
| 2.2.15. | | Установка станции озонирования 5 м куб./час; реконструкция скважины; автоматизация ВЗУ д. Ольховка | | | 2019 | | Итого | | | | | - | | | | ***3 700,0*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | - | 3 700,0 | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | - | | | | ***3 700,0*** | | | - | | - | | | | | | - | | | |  | 3 700,0 | | |
| 2.2.16. | | Установка станции озонирования 5 м куб./час; реконструкция скважины; автоматизация ВЗУ д. Мишинка | | | 2018 | | Итого | | | | | - | | | | ***2 781,6*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | 2 781,6 | - | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | - | | | | ***2 781,6*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | 2 781,6 | - | | |
| 2.2.17. | | Строительство станции обезжелезования 16 куб.м./час; автоматизация ВЗУ п. Беляная гора | | | 2018 | | Итого | | | | | - | | | | ***3 700,0*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | 3 700,0 | - | | |  | | повышение качества питьевой воды | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | - | | | | ***3 700,0*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | 3 700,0 | - | | |
| 2.2.18. | | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о.Рузский,с.п. Волковское,с.Покровское | | | 2017 | | Итого | | | | | 2 665,0 | | | | 2 665,0 | | |  | |  | | | | | | 2 665,0 | | | |  |  | | |  | |  | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 266,5 | | | | 266,5 | | |  | |  | | | | | | 266,5 | | | |  |  | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 2 398,5 | | | | 2 398,5 | | |  | |  | | | | | | 2 398,5 | | | |  |  | | |
| 2.2.19. | | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о.Рузский,с.п. Дороховское, д.Мишинка | | | 2017 | | Итого | | | | | 2 665,0 | | | | 2 665,0 | | |  | |  | | | | | | 2 665,0 | | | |  |  | | |  | |  | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 266,5 | | | | 266,5 | | |  | |  | | | | | | 266,5 | | | |  |  | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | 2 398,5 | | | | 2 398,5 | | |  | |  | | | | | | 2 398,5 | | | |  |  | | |
| 2.2.20. | | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о.Рузский,с.п. Волковское, п.Беляная гора | | | 2017 | | Итого | | | | | 963,78 | | | | 963,78 | | |  | |  | | | | | | 963,78 | | | |  |  | | |  | |  | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 963,78 | | | | 963,78 | | |  | |  | | | | | | 963,78 | | | |  |  | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | - | | | | - | | |  | |  | | | | | | - | | | |  |  | | |
| 2.2.21. | | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о.Рузский,с.п. Старорузское, д.Старотеряево | | | 2017 | | Итого | | | | | 500,0 | | | | 500,0 | | |  | |  | | | | | | 500,0 | | | |  |  | | |  | |  | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 500,0 | | | | 500,0 | | |  | |  | | | | | | 500,0 | | | |  |  | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | - | | | |  | | |  | |  | | | | | | - | | | |  |  | | |
| 2.2.22. | | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о.Рузский,с.п. Волковское, п.Брикет | | | 2017 | | Итого | | | | | 500,0 | | | | 500,0 | | |  | |  | | | | | | 500,0 | | | |  |  | | |  | |  | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 500,0 | | | | 500,0 | | |  | |  | | | | | | 500,0 | | | |  |  | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | - | | | | ***-*** | | |  | |  | | | | | | - | | | |  |  | | |
| 2.3. | | Реализация проекта "Единый Информационно-расчетный Центр" на территории Рузского муниципального района Московской области | | | 2016-2019 | | Итого | | | | | - | | | | ***-*** | | | - | | - | | | | | | - | | | | - | - | | |  | |  | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | |  | | | | ***-*** | | |  | |  | | | | | |  | | | |  |  | | |
| Внебюджетные источники | | | | |  | | | | ***-*** | | |  | |  | | | | | |  | | | |  |  | | |
| 2.4. | | Техническое обслуживание и содержание бесхозяйных объектов коммунального назначения: наружные канализационные сети п.Кожино, д. Мишинка, п.Полушкино ГДОК "Чайка", пансионат Полушкино, очистные сооружения (поля фильтрации), д. Лихачево, внешние канализационные сети д. Лихачево, теплотрасса п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, теплотрасса д/г Дружба, теплотрасса д. Поречье (от д. № 5б до "Запруснаб"), водозаборный узел д.Мамошино, газовая котельная п. Горбово, ул. Спортивная, д.19/1, газовая котельная п. Колюбакино, ул. 2-я Заводская, Сети теплоснабжения д. глухово, водозаборный узел д. Лобково, водозаборный узел д. Сафониха, водозаборный узел д. Костино (Солнечная поляна), скважина д. Костино (Солнечная поляна), канализационные сети д. Костино (Солнечная поляна) | | | 2016-2019 | | Итого | | | | | 1 500,0 | | | | ***5 250,0*** | | | - | | 750,0 | | | | | | 1 500,0 | | | | 1 500,0 | 1 500,0 | | |  | | предоставление коммунальных услуг надлежащего качества | | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 1 500,0 | | | | ***5 250,0*** | | |  | | 750,0 | | | | | | 1 500,0 | | | | 1 500,0 | 1 500,0 | | |
| 3 | | Задача 3. Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашения задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения водоотведения | | | 2016-2019 | | Итого | | | | | - | | | | ***50 000,0*** | | | - | | 50 000,0 | | | | | | - | | | | - | - | | |  | | снижение задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | - | | | | ***50 000,0*** | | | - | | 50 000,0 | | | | | | - | | | | - | - | | |
| 3.1. | | Погашение задолженности за энергоносители | | | 2016-2019 | | Итого | | | | | - | | | | ***50 000,0*** | | | - | | 50 000,0 | | | | | | - | | | | - | - | | |  | | снижение задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные энергоресурсы | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | - | | | | ***50 000,0*** | | | - | | 50 000,0 | | | | | |  | | | |  |  | | |
|  | | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ** | | | **2015-2019** | | **Итого** | | | | | **522 851,38** | | | | ***887 951,08*** | | | **37 875,1** | | **237 107,3** | | | | | | **522 851,38** | | | | **46 340,4** | **43 776,9** | | | **-** | | **-** | | | | | |
| **Средства бюджета Рузского муниципального района** | | | | | **62 462,0** | | | | ***117 145,7*** | | | **4,6** | | **18 067,3** | | | | | | **62 462,0** | | | | **5 592,4** | **31 019,4** | | | **-** | | **-** | | | | | |
| **Средства бюджета Московской области** | | | | | **128 205,98** | | | | ***143 205,98*** | | | **-** | | **15 000,00** | | | | | | **128 205,98** | | | | **-** | **-** | | |  | | **-** | | | | | |
| **Средства бюджетов поселений** | | | | | **-** | | | | ***676,8*** | | | **504,5** | | **172,3** | | | | | | **-** | | | | **-** | **-** | | | **-** | | **-** | | | | | |
| **Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ** | | | | | **210 000,00** | | | | ***300 000,0*** | | |  | | **90 000,0** | | | | | | **210 000,00** | | | |  |  | | |  | |  | | | | | |
| **Внебюджетные источники** | | | | | **122 183,4** | | | | ***326 922,6*** | | | **37 366,0** | | **113 867,7** | | | | | | **122 183,4** | | | | **40 748,0** | **12 757,5** | | | **-** | | **-** | | | | | |
| **"Содержание и развитие коммунального комплекса"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | Бюджет Рузского муниципального района | Другие источники (в разрезе) |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | | 10 | 11 | | | 1. | Задача 1 | | | | | | | | | | | | |  | Задача 1. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального района и повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек) | 48 606,2 | 453 889,6 (Бюджет МО – 102 500,0 т.р., Фонд содействия реформированию ЖКХ – 210 000,0 т.р., Внебюджетные источники – 92 783,4 т.р.) | Показатель 1 | % | - | 25 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | | Доля заемных средств организации в общем объеме капитальных вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: | | теплоснабжение | % | - | 25 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | | водоснабжение | % | - | 25 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | | водоотведение | % | - | 25 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | | Показатель 2 | % | 85,71 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | | Показатель 3 | % | - | - | - | 20 | | 40 | 60 | | | Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | | Показатель 4 | % | - | 45,1 | 70,1 | 80 | | 85 | 90 | | | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из центральных источников водоснабжения | | Показатель 5 | Ед. | - | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | | | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ | | Показатель 6 | Ед./м.пг | - | - | - | 1/120 | | 1/120 | - | | | Количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние | | Показатель 7 | Ед. | - | - | - | 3 | | 1 | 1 | | | Количество очистных сооружений, приведенных в надлежащее состояние и запущенных в работу | | Показатель 8 | Ед. | - | - | - | 1 | | - | - | | | Количество КНС, приведенных в надлежащее состояние | | Показатель 9 | ДА - 1, | - | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | Наличие определенной в установленном порядке Единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения | НЕТ - 0 | | Показатель 10 | Кооэф. | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | Коэффициент максимальной разницы тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) на территории муниципального района | | 2. | Задача 2 | | | | | | | | | | | | | |  | Задача 2. Предоставление коммунальных услуг надлежащего качества | 13 855,8 | 68 961,78 (Внебюджетные источники-29 400,0 Бюджет МО-25 705,98) | Показатель 11 | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к ОЗП | | Показатель 12 | Ед. | 5,30 | 0,02 | 0,04 | 0,1 | | 0,09 | 0,08 | | | Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тысячу населения | | Показатель 13 | % | - | 24,38 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | | | Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой | | Показатель 14 | Шт. | - | 7 134,0 | 26 045 | 26 145 | | 26 245 | 26 345 | | | Количество лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой | |  |  |  |  | Показатель 15 | Ед. | - | - | - | 1 | | 1 | 1 | | | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | | Задача 3. | | | | | | | | | | | | | | |  | Задача 3. Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашения задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения водоотведения | 0 | 50 000,0 | Показатель 16 | тыс. руб. | 2 218,28 | 1 430,66 | - | - | - | | - | | | Задолженность за потребленные энергетические ресурсы (газ, электроэнергия) на 1 тыс. населения |   **Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы (подпрограммы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятий Подпрограммы\* | | | | | | | | | Источник финансирования \*\* | | | | | | | | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия \*\*\* | | | | | | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам \*\*\*\* | | | | | | | | | | | | | | | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия\*\*\*\*\* | | | |
| Подпрограмма 1 "Содержание и развитие коммунального комплекса" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация инвест.программы по реконструкции, модернизации и развитию систем коммунального теплоснабжения «ООО Рузская тепловая компания» Рузского муниципального района на 2015-2018г.г. | | | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой предприятия | | | | | | всего: 64 074 тыс.руб., в том числе: 2015г. - 23 600,0 тыс.руб., 2016г. - 11 800,0 тыс.руб., 2017г. - 16 874,0 тыс.руб., 2018г. - 11 800,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
|
| Модернизация котельной, работающей на жидком топливе (мазут) с переводом на природный газ и установкой блок-модульной котельной, расположенной по адресу: п. Беляная Гора, Рузский район, Московской области с.п. Ивановское | | | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой предприятия | | | | | | 23 025,6 тыс.руб., в т.ч.: 2015г. - 16 520,0 тыс.руб., 2016г. - 6 505,6 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
|
| Замена теплотрассы п.Беляная Гора с.п.Ивановское | | | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой предприятия | | | | | | 12 374,4 тыс.руб., в т.ч.: 2015г. - 7 080,0 тыс.руб., 2016г. - 5 294,4 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| Замена теплосети д.Поречье с.п.Колюбакинское | | | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой предприятия | | | | | | 2017г. - 5 074,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| .Замена теплотрассы городское поселение Руза | | | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой предприятия | | | | | | всего:23 600,0 тыс.руб., в том числе: 2017г. - 11 800,0 тыс.руб., 2018г. - 11 800,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| Реализация инвестиционной программа "Развитие систем холодного водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального района Московской области на период 2015-2018 годы" ООО "РУЗСКАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" | | | | | | | | | всего, в т.ч: | | | | | | | | в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой предприятия | | | | | | 41 421,1 тыс.руб., в том числе: 2015г. - 10 266,0 тыс.руб., 2016г. - 4 367,7 тыс.руб., 2017г. - 5 909,4 тыс.руб., 2018г. - 7 898,0 тыс.руб., 2019г. - 12 980,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | 2019г. - 12 980,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | 28 441,1 тыс.руб., в т.ч.: 2015г. - 10 266,0 тыс.руб., 2016г. - 4 367,7 тыс.руб., 2017г. - 5 909,4 тыс.руб., 2018г. - 7 898,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| г.п.Руза, ВЗУ № 2 Ремонт артезианской скважины | | | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой предприятия | | | | | | 3 186,0 тыс.руб. в т.ч.: 2015г. - 1 550,0 тыс.руб., 2016г. - 1 636,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| г.п.Руза Замена водопровода 800п.м. | | | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой предприятия | | | | | | 7 434,0 тыс.руб. в т.ч.: 2015г. - 6 726,0 тыс.руб., 2016г. - 708,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| п.Дорохово Замена водопровода 800 п.м. | | | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой предприятия | | | | | | всего: 1661,4 тыс.руб., в том числе: 2017г. - 835,4 тыс.руб., 2018г. - 826,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| с.п. Колюбакинское д.Орешки ВЗУ Строительство станции обезжелезивания | | | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой предприятия | | | | | | 2018г. - 1 880,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| г.п.Руза, ул.Новая, ул.Профессиональная Замена канализационного напорного коллектора 600 п.м. | | | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой предприятия | | | | | | всего: 7 199,7 тыс.руб., в том числе: 2015г. - 1 990,0 тыс.руб., 2016г. - 2 023,7 тыс.руб., 2017г. - 1 534,0 тыс.руб., 2018г. - 1 652,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| с.п.Дороховское д.Мишинка строительство очистных сооружений | | | | | | | | | средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | в соответствии с КП | | | | | | всего: 6 490,0 тыс. руб., в том числе: 2019г. - 6 490,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| с.п.Волковское д.Ольховка Строительство очистных сооружений | | | | | | | | | средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | в соотвествии с КП | | | | | | всего: 6 490,0 тыс.руб., в том числе: 2019г. - 6 490,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| г.п.Тучково, ул.Григоровская, д.45 Очистные сооружения Реконструкция цеха механического обезвоживания осадков сточных вод | | | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой предприятия | | | | | | всего: 7 080,0 тыс.руб., в том числе: 2017г. - 3 540,0 тыс.руб., 2018г.- 3 540,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
|
| Проектно-изыскательские работы по "Реконструкции канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод д. Мишинка сельского поселения Дороховское" | | | | | | | | | средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | в соответствии с КП | | | | | | Всего: 1 887,5 тыс.руб., в том числе: 2016г. - 1155,4 тыс.руб., 2017 г. – 732,1 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
|
| Проектно-изыскательские работы по "Реконструкции канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод д. Ольховка сельского поселения Волковское" | | | | | | | | | средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | в соответствии с КП | | | | | | Всего: 1 894,0 тыс.руб., в том числе: 2016г. - 1 161,9 тыс.руб., 2017 г. – 732,1 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
|
| Реконструкция систем водоотведения, Московская область, Рузский район, городское поселение Руза, город Руза, Промзона, участок №2 | | | | | | | | | Итого | | | | | | | | софинансирование (10%) фонда реформирования ЖКХ | | | | | | всего:500 000,0 тыс.руб., в т.ч.: 2016г. - 150 000,0 тыс.руб., 2017г. - 350 000,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | всего: 50 000,0 тыс.руб., в т.ч.: 2016г. - 15 000,0 тыс.руб., 2017г. - 35 000,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | | | | всего: 50 000,00 тыс.руб., в т.ч.: 2016г. -15 000,0 тыс.руб., 2017 г. - 35 000,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства Фонда содейтсвия реформированию ЖКХ | | | | | | | | всего: 300 000,0 тыс.руб., в т.ч.: 2016 г. - 90 000,0 тыс. руб., 2017 г. - 210 000,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | | | | всего: 100 000,0 тыс.руб., в т.ч.: 2016г. - 30 000,0 тыс.руб., 2017г. - 70 000,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Проектирование и реконструкция существующих очистных сооружений п. Колюбакино | | | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | | всего: 14107,5 тыс.руб., в том числе: 2018г. - 1350 тыс.руб., 2019г. - 12757,5 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Разработка и утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | средства бюджетов поселений | | | | | | | |  | | | | | | Всего: 676,8 тыс. руб., в том числе: 2015г. - 504,5 тыс.руб., 172,3 тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений | | | | | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | Всего: 4970,0 тыс.руб., в т.ч. : 2017г.-3970,0 тыс.руб,2019г. - 1 000,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | 2017г. - 572,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| Обучение ответственных лиц | | | | | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | 2017г.-100,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Строительство котельной по адресу: п. Тучково городского поселения Тучково Рузского муниципального района | | | | | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | 2017г.-7 500,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | | | |  | | | | | | 2017г.-65 500,0тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка объектов к отопительному периоду | | | | | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | на основании сметы | | | | | | всего: 20 690,6 тыс.руб., в т.ч.: 2015г. - 4,6 тыс.руб., 2017г. - 7 535,8 тыс.руб., 2018г. - 1 310,8 тыс.руб., 2019г. - 11 839,4 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Капитальный ремонт павильона скважины ВЗУ д. Мишинка Рузского района | | | | | | | | | средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | на основании сметы | | | | | | всего: 398,9 тыс.руб., в т.ч.: 2015г. - 3,4 тыс.руб., 2017г. - 395,5 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| Капитальный ремонт павильона станции второго подъема на ВЗУ д. Ольховка Рузского района | | | | | | | | | средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | на основании сметы | | | | | | всего - 338,7 тыс.руб., в т.ч.: 2015г. - 1,1 тыс.руб., 2017г. - 337,6 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| п. Дорохово, ул. Заводская, д. 1. Ремонт оборудования котельной | | | | | | | | | средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | на основании сметы | | | | | | всего: 600,0 тыс.руб., в т.ч.: 2017г. - 300,0 тыс.руб., 2019 г. - 300,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| Дороховское сп, д. Мишинка, ремонт трассы холодного водоснабжения | | | | | | | | | средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | на основании сметы | | | | | | всего: 1 791,8 тыс.руб., в т.ч.: 2017г. - 466,9 тыс.руб., 2018г. - 990,8 тыс.руб., 2019г. -334,1тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| сп Старорузское, п. Горбово. Замена 2-х котлов Ква-0,5 котельной | | | | | | | | | средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | на основании сметы | | | | | | всего: 2 380,0 тыс.руб., в т.ч.: 2017г. - 380,0 тыс.руб., 2019г. - 2000,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| Сп Волковское, д. Ольховка. Замена котлов КСО-200 №.1, 2. ремонт оборудования | | | | | | | | | средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | на основании сметы | | | | | | 2017г. - 500,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| сп Волковское, д. Ольховка. Замена станции ХВО | | | | | | | | | средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | на основании сметы | | | | | | 2018г. - 320,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| сп Волковское, д. Ольховка. Ремонт трассы ХВС | | | | | | | | | средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | на основании сметы | | | | | | 2019г. - 505,3 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| сп Дороховское, д. Мишинка. Замена котлов КСО-200 № 1,2, ремонт оборудования | | | | | | | | | средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | на основании сметы | | | | | | 2019г. - 500,0 тыс.руб | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| сп Старорузское, д. Костино. Ремонт оборудования ВЗУ и сетей водоснабжения | | | | | | | | | средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | | на основании сметы | | | | | | 2019г. - 3 200,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Повышение качества предоставляемых услуг водоотведению. Обеспечение модульных очистных сооружений в населенных пунктах сельских поселений. | | | | | | | | | средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | 2017г. - 5 155,8 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Модернизация объектов водоснабжения в рамках проекта "Чистая вода"** | | | | | | | | | Итого | | | | | | | |  | | | | | | всего:76 781,6 тыс.руб., в т.ч.: 2015г. - 3 500,0 тыс.руб., 2016г. - 17 700,0 тыс.руб., 2017г. - 59 925,98 тыс.руб., 2018г. - 22 481,6 тыс.руб., 2019г. - 3 700,0 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | всего: 11 301,6 тыс.руб., в т.ч.:2017г.-4 820,0 тыс.руб., 2018г. - 2 781,6 тыс.руб., 2019г. - 3 700,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | | | |  | | | | | | 2017г.-25 705,98 | | | | | | | | | | | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | | | | всего: 70 300,0 тыс.руб., в т.ч.: 2015г. - 3 500,0 тыс.руб., 2016г. - 17 700,0 тыс.руб., 2017г. - 29 400,0 тыс.руб., 2018г. - 19 700,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Строительство станции обезжелезивания 16 куб.м/час ВЗУ д. Сытьково | | | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | | 2015 г. - 3 500,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Строительство станции обезжелезивания, 65 куб.м/час; автоматизация ВЗУ г. Руза, Базарный проезд, д.1 | | | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | | 2016г. - 8 000,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Строительство станции обезжелезивания 16 куб. м/час; автоматизация ВЗУ д. Орешки, д.97,98 | | | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | | 2016г. - 3 700,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о.Рузский,с.п.Дороховское, п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1, стр.5 | | | | | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | 2017г.-1 161,61 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | | | |  | | | | | | 2016г.-6 000,0 тыс.руб., 2017г.-10 454,49 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о.Рузский,с.п.Колюбакинское, п. Колюбакино, ул. Попова,д.34 | | | | | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | 2017г.-1 161,61 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | | | |  | | | | | | 2016г.-6 000,0 тыс.руб., 2017г.-10 454,49 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительство станции обезжелезивания 5 куб.м/час, ВЗУ п. Дорохово, Большой переулок,д.1,стр.2 | | | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | | 2017г.-2 500,0 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Строительство станции обезжелезивания 40 куб.м/час, ВЗУ с. Покровское, ДОХБ, д.22 | | | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | | 2017г. - 6 000,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Строительство станции обезжелезивания 16 куб.м/час, ВЗУ с Покровское, ул. Урожайная, д.5 | | | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | | 2017г. - 3 700,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Установка станции обезжелезивания 25 куб. м/час, ВЗУ п. Брикет, д. 90 | | | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | | 2017г. - 5 000,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Строительство станции обезжелезивания 60 куб. м/час, ВЗУ д. Нововолково, д.20 | | | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | | 2017г. - 8 000,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| Строительство станции обезжелезивания 16 куб.м/час; автоматизация ВЗУ д. Старотеряево, ул. Доватора, д.25/1 | | | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | | 2017г. - 4 200,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| Строительство станции обезжелезивания 52,5 куб.м/час; ВЗУ п. Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 | | | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | | 2018г. - 8 000,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Строительство станции обезжелезивания 25 куб.м/час; ВЗУ, п. Космодемьянский, д.17а | | | | | | | | | Средства бюджета поселений | | | | | | | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Строительство станции обезжелезивания 60 куб.м/час; ВЗУ с Никольское, д.20а | | | | | | | | | Внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | | 2018г. - 8 000,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| Установка станции озонирования 5 м куб./час; реконструкция скважины; автоматизация ВЗУ д. Ольховка | | | | | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | 2019г. - 3 700,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| Установка станции озонирования 5 м куб./час; реконструкция скважины; автоматизация ВЗУ д. Мишинка | | | | | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | 2018г. - 2 781,6 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| Строительство станции обезжелезования 16 куб.м./час; автоматизация ВЗУ п. Беляная гора | | | | | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | 2018г. - 3 700,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
| Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о.Рузский,с.п.Волковское, с.Покровское | | | | | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | 2017г.-266,5 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | | | |  | | | | | | 2017г.-2 398,5 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о.Рузский,с.п.Дороховское, д.Мишинка | | | | | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | 2017г.-266,5 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | | | |  | | | | | | 2017г.-2 398,5 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о.Рузский,с.п.Волковское, п.Беляная гора | | | | | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | 2017г.-963,78 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | | | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о.Рузский,с.п.Старорузское,д.Старотеряево | | | | | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | 2017г.-500,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | | | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артскважине по адресу: г.о.Рузский,с.п.Волковское, п.Брикет | | | | | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | 2017г.-500,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Средства бюджета Московской области | | | | | | | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническое обслуживание и содержание бесхозяйных объектов коммунального назначения: наружные канализационные сети п.Кожино, д. Мишинка, п.Полушкино ГДОК "Чайка", пансионат Полушкино, очистные сооружения (поля фильтрации), д. Лихачево, внешние канализационные сети д. Лихачево, теплотрасса п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, теплотрасса д/г Дружба, теплотрасса д. Поречье (от д. № 5б до "Запруснаб"), водозаборный узел д.Мамошино, газовая котельная п. Горбово, ул. Спортивная, д.19/1, газовая котельная п. Колюбакино, ул. 2-я Заводская, Сети теплоснабжения д. глухово, водозаборный узел д. Лобково, водозаборный узел д. Сафониха, водозаборный узел д. Костино (Солнечная поляна), скважина д. Костино (Солнечная поляна), канализационные сети д. Костино (Солнечная поляна) | | | | | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | | | |  | | | | | | всего: 5 250,0 тыс.руб., в т.ч.: 2016г. - 750,0 тыс.руб., 2017г. - 1 500,0 тыс.руб., 2018г. - 1 500,0 тыс.руб., 2019г. - 1 500,0 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|
|
|
|
|
| Погашение задолженности за энергоносители | | | | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | |  | | | | | | 2016г. - 50 000,00 тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Общее финансирование Подпрограммы** | | | | | | | | | **Итого** | | | | | | | |  | | | | | | **всего: 887 951,08 тыс.руб., в т.ч.: 2015г. -37 875,07 тыс.руб., 2016г. - 237 107,3 тыс.руб., 2017г. – 522 851,38 тыс.руб., 2018г. -46 340,4 тыс.руб., 2019г. - 43 776,9 тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Средства бюджета Рузского муниципального района** | | | | | | | |  | | | | | | **всего: 117 154,7 тыс.руб., в т.ч.: 2015г. - 4,6 тыс.руб., 2016г. - 18 067,3 тыс.руб., 2017г. – 62 462,0 тыс.руб., 2018г. - 5 592,4 тыс.руб., 2019г. - 31 019,4 тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Средства бюджета Московской области** | | | | | | | |  | | | | | | **Всего: 143 205,98 тыс.руб., в т.ч.: 2016г. - 15 000,0,0 тыс.руб. 2017 г. – 128 205тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **средства бюджетов поселений** | | | | | | | |  | | | | | | **всего: 676,8 тыс.руб., в т.ч.: 2015г. - 504,5 тыс.руб.; 2016г.- 172,3 тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Внебюджетные источники** | | | | | | | |  | | | | | | **всего: 326 922,6 тыс.руб., в т.ч.: 2015г. - 37 366,0 тыс.руб., 2016г. - 113 867,7 тыс.руб., 2017г. - 122 183,4 тыс.руб., 2018г. - 40 748,0 тыс.руб., 2019г. - 12 757,5 тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | | | |
| \* - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\* - бюджет Рузского муниципального района, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты поселений; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\*\* - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных государственных контрактов и т.п.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\*\*\* - указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\*\*\*\* - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Паспорт подпрограммы** **"Благоустройство территорий населенных пунктов"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на срок **2015-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | Администрация Рузского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Рузского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | | ***Содержание, ремонт, доукомплектование и установка детских игровых и спортивных площадок*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отчётный (базовый период) 2014г.** | | | | | | **2015г.** | | | | **2016г.** | | | | | **2017г.** | | | **2018г.** | | | | | | | **2019г.** | | | | | **Итого** | | | | | | |
| 0 | | | | | | 18 104,30 | | | | 27 341,50 | | | | | 28 049,60 | | | 26 726,00 | | | | | | | 27 321,00 | | | | | **127 542,40** | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы | | | ***Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отчётный (базовый период) 2014г.** | | | | | | **2015г.** | | | | **2016г.** | | | | | **2017г.** | | | **2018г.** | | | | | | | **2019г.** | | | | | **Итого** | | | | | | |
| 0 | | | | | | 18 545,49 | | | | 12 050,20 | | | | | 14 576,20 | | | 15 303,60 | | | | | | | 15 932,40 | | | | | **76 407,89** | | | | | | |
| Задача 3 подпрограммы | | | ***Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муниципальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отчётный (базовый период) 2014г.** | | | | | | **2015г.** | | | | **2016г.** | | | | | **2017г.** | | | **2018г.** | | | | | | | **2019г.** | | | | | **Итого** | | | | | | |
| 0 | | | | | | 1 457,30 | | | | 1 471,00 | | | | | 1 473,00 | | | 1 475,00 | | | | | | | 1 527,00 | | | | | **7 403,30** | | | | | | |
| Задача 4 подпрограммы | | | ***Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отчётный (базовый период) 2014г.** | | | | | | **2015г.** | | | | **2016г.** | | | | | **2017г.** | | | **2018г.** | | | | | | | **2019г.** | | | | | **Итого** | | | | | | |
| 0 | | | | | | 11 495,70 | | | | 7 048,00 | | | | | 5 100,00 | | | 5 100,00 | | | | | | | 5 200,00 | | | | | **33 943,70** | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации - БЮДЖЕТЫ городских и сельских поселений Рузского муниципального района | | | | | | | | | Главный распорядитель бюджетных средств | | | | | Источник финансирования | | | | | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015г. | | | | | | 2016г. | | | | 2017г. | | | 2018г. | | | 2019г. | | | Итого: |
| **Администрации городских и сельских поселений Рузского муниципального района** | | | | | Всего: | | | | | **49 602,79** | | | | | | **47 910,70** | | | | **49 198,80** | | | **48 604,60** | | | **49 980,40** | | | **245 297,29** |
| в том числе: | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Средства федерального бюджета | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Средства бюджета Московской области | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Средства бюджетов поселений | | | | | **49 602,79** | | | | | | **47 910,70** | | | | **49 198,80** | | | **48 604,60** | | | **49 980,40** | | | **245 297,29** |
| Внебюджетные источники | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2015г. | | | | | | 2016г. | | | | 2017г. | | | 2018г. | | | 2019г. | | | **Итого:** |
| Количество существующих детских и спортивных площадок, ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144 | | | | | | 145 | | | | 146 | | | 147 | | | 148 | | | **148** |
| Количество доукомплектованных детских и спортивных площадок, ед. в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | | **85** |
| Количество построенных (реконструированных) детских и спортивных площадок, ед. в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | **15** |
| Количество обустроенных детских игровых площадок (в рамках Губернаторской программы "Наше Подмосковье") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | **6** |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, ед. в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | 17 | | | | 14 | | | 15 | | | 15 | | | **80** |
| Регулирование численности и отлов безнадзорных животных, ед. в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 529 | | | | | | 561 | | | | 556 | | | 561 | | | 566 | | | **2773** |
| Приобретение коммунальной техники, ед. в год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 5 | | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | **22** |
|  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  |  | | |

**Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов»**

1. **Характеристика сферы деятельности**

Сфера реализации подпрограммы направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды.

Благоустройство и озеленение.

Большое внимание в Рузском муниципальном районе уделяется вопросам благоустройства. Ежегодно, весной и осенью, проводятся месячники по благоустройству населенных пунктов, в которых активное участие принимают предприятия, организации и жители. Для стимулирования жителей к участию в благоустройстве проводятся конкурсы на лучшее состояние прилегающей территории для индивидуальных и многоквартирных домов, организаций.

Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки в городе является развитие озеленения. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в населенных пунктах, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и уходу за зелеными насаждениями.

Детские и спортивные площадки.

Нравственное развитие и физическое воспитание детей - это часть общей культуры человечества, которая представляет собой творческую деятельность по освоению прошлых и созданию новых ценностей преимущественно в сфере физического развития, оздоровления и воспитания людей.

Это улучшение материально-технической базы, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, развитие международных спортивных связей, пропаганда физической культуры и спорта, освещение спортивных мероприятий и достижений в области спорта в средствах массовой информации.

Однако реализация данной Подпрограммы не устранит полностью все имеющиеся проблемы, среди которых выделяются: недостаточная обеспеченность детей спортивными сооружениями, отсутствие современных недорогих универсальных спортивных площадок, где могли бы заниматься дошкольники, учащиеся, любители активного образа жизни, проводиться соревнования. Поэтому основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является строительство новых детских спортивных площадок.

На некоторых имеющихся площадках сохранились элементы оборудования (качалки, качели, горки, скамейки), но они морально и физически устарели, и их состояние не обеспечивает потребностей детей в занятиях спортом. Благоустройство дворов не проводилось длительное время, оборудование пришло в ветхое состояние. На сегодняшний день в населенных пунктах Рузского муниципального района имеются участки во дворах домов и на пришкольных территориях, которые могли бы быть использованы для оснащения их детским игровым и спортивным оборудованием.

Основными проблемами остаются: низкий уровень физической подготовленности учащихся, неудовлетворительное состояние развития физической культуры и спорта по месту жительства детей, отсутствие детских спортивных площадок как мест возможного отдыха и физического развития детей.

В адрес администрации Рузского муниципального района постоянно поступают многочисленные жалобы жителей, письма направляются также непосредственно и на имя Губернатора Московской области. С этими жалобами нельзя не согласиться.

1. **Основные цели Подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является реализация политики по формированию благоустройства территории населённых пунктов Рузского муниципального района.

1. **Сроки и задачи реализации Подпрограммы.**

Настоящая Подпрограмма сформирована из анализа состояния коммунального комплекса Рузского муниципального района и входит в состав Программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019гг.»

Период реализации Подпрограммы составляет 5 (пять) лет: 2015 – 2019гг.

Для определения критериев реализации программы и осуществления контроля реализации на всех этапах выполнения в программе планируется решение следующих задач:

1) Содержание ремонт, доукомплектование и установка детских и спортивных площадок.

2) Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.

3) Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муниципальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных

4) Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства.

1. **Мероприятия Подпрограммы.**

Реализация мероприятий подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов» включает в себя:

1. Проведение мероприятий по содержанию и текущему ремонту существующих детских и спортивных площадок.

2. Проведение мероприятий по доукомплектованию формами детских и спортивных площадок.

3. Проведение мероприятий по установке новых детских игровых и спортивных площадок.

4. Проведение мероприятий по обустройству детских игровых площадок (в рамках Губернаторской программы "Наше Подмосковье").

5. Проведение мероприятий по обустройству дворовых территорий.

6. Проведение мероприятий по регулированию численности и отлову безнадзорных животных.

7.Проведение мероприятий по приобретению коммунальной техники.

**Финансирование Подпрограммы.**

Для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы необходимо привлечь средства из бюджетов поселений Рузского муниципального района- 245297,29 тыс. рублей.

1. **Конечные результаты и целевые показатели.**

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

1. Количество существующих детских и спортивных площадок – к 2019 году планируется увеличение показателя до 148 ДИП.

2. Количество доукомплектованных ДИП – к 2019 году планируется доукомплектация ДИП до 85 ДИП.

3. Количество построенных детских и спортивных площадок - к 2019г. планируется реконструкция 15 ДИП.

4. Количество обустроенных детских игровых площадок (в рамках Губернаторской программы "Наше Подмосковье") - к 2019 году планируется обустроить по Губернаторской программе "Наше Подмосковье" 6 ДИП.

5. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями - ежегодно планируется ремонт 10% дворовых территорий, что к 2019г. году составит 51% от общего числа дворов (80 обустроенных дворов к 2019 году).

6. Регулирование численности и отлов безнадзорных животных - запланирован отлов и мероприятия от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.

7. Приобретение коммунальной техники - запланировано приобретение техники к 2019г. - 22 ед.

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы.**

Контроль за реализацией настоящей Подпрограммы осуществляется координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Рузского муниципального района формирует отчетность согласно сроков и форм, утвержденных Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным Постановлением Администрации Рузского муниципального района от 03.11.2015г. № 2077.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | | | | |
| **"Благоустройство территорий населенных пунктов"** | | | | | | | | |
| на срок **2015-2019 годы** | | | | | | | | |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2014г. | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | |
| Бюджет Рузского муниципального района | Другие источники (бюджет поселений) | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 |  | ***58 679,20*** | **Показатель 1** | ед. | 144 | 144 | 145 | | 146 | 147 | 148 |
| ***Содержание, ремонт, доукомплектование и установка детских и спортивных площадок*** | Количество существующих детских и спортивных площадок |
|  | ***47 965,20*** | **Показатель 2** | ед.в год | 4 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 |
| Количество доукомплектованных детских и спортивных площадок |
|  | ***20 898,00*** | **Показатель 3** | ед.в год | 0 | 7 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| Количество построенных (реконструированных) детских и спортивных площадок |
|  | ***0,00*** | **Показатель 4** | ед. в год | - | - | - | | 2 | 2 | 2 |
| Количество обустроенных детских игровых площадок (в рамках Губернаторской программы "Наше Подмосковье") |
| 2 | Задача 2 |  | ***76 407,89*** | **Показатель 5** (1 группа) | % | Показатель 2015г. | 12,26 | 23,23 | | 31,6 | 41,29 | 51 |
| ***Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями*** | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями |
| **Показатель 6** | ед.в год | 19 | 17 | | 14 | 15 | 15 |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями |
| 3 | Задача 3 |  | ***7 403,30*** | **Показатель 7** | ед.в год | Показатель 2015г. | 529 | 561 | | 556 | 561 | 566 |
| ***Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области в части защиты территорий муниципальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных*** | Регулирование численности и отлов безнадзорных животных |
| 4 | Задача 4 |  | ***33 943,70*** | **Показатель 8** | ед.в год | Показатель 2015г. | 8 | 5 | | 3 | 3 | 3 |
| ***Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства*** | Приобретение коммунальной техники |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Благоустройство территорий населенных пунктов"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на срок **2015-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Мероприятия по реализации подпрограммы | | | | | | Сроки исполнения мероприятий | | Источники финансирования | | | [Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* 2014г.](file:///C:\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P981) | **Всего (тыс. руб.)** | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия программы** | | | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| **2015** | | | **2016** | | **2017** | | **2018** | **2019** |  | | |  |
|
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | **6** | |  | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 12 | | | 13 |
| 1. | | **Задача 1** | | | | | | **2015-2019гг** | | **Итого** | | |  | **127 542,40** | | **18 104,30** | | | **27 341,50** | | **28 049,60** | | **26 726,00** | **27 321,00** | поселения Рузского муниципального района | | | Модернизация ДИП |
| **Содержание, ремонт, доукомплектование и установка детских и спортивных площадок** | | | | | | Средства бюджетов поселений | | |  | **127 542,40** | | **18 104,30** | | | **27 341,50** | | **28 049,60** | | **26 726,00** | **27 321,00** |
| 1.1. | | Мероприятие 1 | | | | | | 2015-2019гг | | **Итого** | | |  | **58 679,20** | | **9 988,60** | | | **11 737,00** | | **12 035,70** | | **12 347,00** | **12 570,90** | поселения Рузского муниципального района | | | Содержание и обслуживание ДИП |
| *Содержание и текущий ремонт существующих детских игровых и спортивных площадок* | | | | | | Средства бюджетов поселений | | |  | **58 679,20** | | 9 988,60 | | | 11 737,00 | | 12 035,70 | | 12 347,00 | 12 570,90 |
| 1.2. | | Мероприятие 2 | | | | | | 2015-2019гг | | Итого | | |  | **47 965,20** | | **6 115,20** | | | **10 300,00** | | **11 600,00** | | **9 850,00** | **10 100,00** | поселения Рузского муниципального района | | | Модернизация ДИП |
| *Доукомплектование формами детских игровых и спортивных площадок* | | | | | | Средства бюджетов поселений | | |  | **47 965,20** | | 6 115,20 | | | 10 300,00 | | 11 600,00 | | 9 850,00 | 10 100,00 |
| 1.3. | | Мероприятие 3 | | | | | | 2015-2019гг | | Итого | | |  | **20 898,00** | | **2 000,50** | | | **5 304,50** | | **4 413,90** | | **4 529,00** | **4 650,10** | поселения Рузского муниципального района | | | Строительство новых ДИП |
| *Установка новых (реконструкция существующих) детских игровых и спортивных площадок* | | | | | | Средства бюджетов поселений | | |  | **20 898,00** | | 2 000,50 | | | 5 304,50 | | 4 413,90 | | 4 529,00 | 4 650,10 |
| 1.4. | | Мероприятие 4  *Обустройство детских игровых площадок (в рамках Губернаторской программы "Наше Подмосковье")* | | | | | | 2015-2019гг | | Итого | | |  | **0** | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | поселения Рузского муниципального района | | | Строительство новых ДИП |
| Средства бюджетов поселений | | |  | **0** | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2. | | **Задача 2** | | | | | | **2015-2019гг** | | **Итого** | | |  | **76 723,39** | | **18 860,99** | | | **12 050,20** | | **14 576,20** | | **15 303,60** | **15 932,40** | поселения Рузского муниципального района | | | Приведение 6 обязательных элементов к нормативному содержанию |
| **Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями** | | | | | | Средства бюджетов поселений | | |  | **76 723,39** | | **18 860,99** | | | **12 050,20** | | **14 576,20** | | **15 303,60** | **15 932,40** |
| 2.1. | | Мероприятие 1 | | | | | | 2015-2019гг | | **Итого** | | |  | **76 723,39** | | **18 860,99** | | | **12 050,20** | | **14 576,20** | | **15 303,60** | **15 932,40** | поселения Рузского муниципального района | | | Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |
| *Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями* | | | | | | Средства бюджетов поселений | | |  | **76 723,39** | | 18 860,99 | | | 12 050,20 | | 14 576,20 | | 15 303,60 | 15 932,40 |
| 3. | | **Задача 3** | | | | | | **2015-2019гг** | | **Итого** | | |  | **7 403,30** | | **1 457,30** | | | **1 471,00** | | **1 473,00** | | **1 475,00** | **1 527,00** | поселения Рузского муниципального района | | | Регулирование численности и отлов безнадзорных животных |
| **Благоустройство территорий муниципальных образований Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных** | | | | | | Средства федерального бюджета | | |  | **7 403,30** | | **1 457,30** | | | **1 471,00** | | **1 473,00** | | **1 475,00** | **1 527,00** |
| 3.1. | | Мероприятие 1 | | | | | | 2015-2019гг | | **Итого** | | |  | **7 403,30** | | **1 457,30** | | | **1 471,00** | | **1 473,00** | | **1 475,00** | **1 527,00** | поселения Рузского муниципального района | | | Регулирование численности и отлов безнадзорных животных |
| *Регулирование численности и отлов безнадзорных животных* | | | | | | Средства бюджетов поселений | | |  | **7 403,30** | | 1 457,30 | | | 1 471,00 | | 1 473,00 | | 1 475,00 | 1 527,00 |
| 4. | | **Задача 4** | | | | | | 2015-2019гг | | **Итого** | | |  | **33 943,70** | | **11 495,70** | | | **7 048,00** | | **5 100,00** | | **5 100,00** | **5 200,00** | поселения Рузского муниципального района | | | Приобретение коммунальной техники |
| **Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства** | | | | | | Средства бюджетов поселений | | |  | **33 943,70** | | **11 495,70** | | | **7 048,00** | | **5 100,00** | | **5 100,00** | **5 200,00** |
| 4.1. | | Мероприятие 1 | | | | | | 2015-2019гг | | **Итого** | | |  | **33 943,70** | | **11 495,70** | | | **7 048,00** | | **5 100,00** | | **5 100,00** | **5 200,00** | поселения Рузского муниципального района | | | Приобретение коммунальной техники |
| *Приобретение коммунальной техники* | | | | | | Средства бюджетов поселений | | |  | **33 943,70** | | 11 495,70 | | | 7 048,00 | | 5 100,00 | | 5 100,00 | 5 200,00 |
| **ВСЕГО:** | | | | | | | | **2015-2019гг** | | **ВСЕГО** | | |  | **245 612,79** | | ***49 918,29*** | | | ***47 910,70*** | | ***49 198,80*** | | ***48 604,60*** | ***49 980,40*** |  | | | |
| **Средства бюджета Рузского муниципального района** | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| **Средства бюджетов поселений** | | |  | **245 612,79** | | **49 918,29** | | | **47 910,70** | | **49 198,80** | | **48 604,60** | **49 980,40** |
|  | | |  | | | | |  | |  | | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |
| \* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  | |
|  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адресный перечень объектов ДИП, финансирование которых предусмотрено мероприятием - Установка новых (реконструкция существующих) ДИП, Подпрограммы: "Благоустройство территорий населенных пунктов", муниципальной программы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2020гг"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик: Администрация Рузского муниципального района, Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за выполнение мероприятия: городские и сельские поселения Рузского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Адрес объекта (Наименование объекта) | | Годы строительства/ Реконструкции/капитального ремонта | Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | | [Профинансировано на 01.01.\_\_\_\_\*\*\*, тыс. руб.](file:///C:\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | | Финансирование, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | | |
| **Всего** | **2015г.** | | | **2016г.** | **2017г.** | | **2018г.** | | **2019г.** | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | **8** | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | |
| 1. | | гп Руза (строительство (реконструкция) детской игровой площадки) | | 2015-2019 |  |  | |  | Итого | | **6 800,00** | **0,00** | | | **1 700,00** | **1 700,00** | | **1 700,00** | | **1 700,00** | | |  | | |
| Средства поселений | | **6 800,00** | 0,00 | | | 1 700,00 | 1 700,00 | | 1 700,00 | | 1 700,00 | | |  | | |
| 2. | | гп Тучково (строительство (реконструкция) детской игровой площадки) | | 2015-2019 |  |  | |  | Итого | | **1 000,00** | **0,00** | | | **1 000,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |  | | |
| Средства поселений | | **1 000,00** | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |  | | |
| 3. | | сп Колюбакинское (строительство (реконструкция) детской игровой площадки) | | 2015-2019 |  |  | |  | Итого | | **11 098,00** | **2 000,50** | | | **2 104,50** | **2 213,90** | | **2 329,00** | | **2 450,10** | | |  | | |
| Средства поселений | | **11 098,00** | 2 000,50 | | | 2 104,50 | 2 213,90 | | 2 329,00 | | 2 450,10 | | |  | | |
| 4. | | сп Старорузское (строительство (реконструкция) детской игровой площадки) | | 2015-2019 |  |  | |  | Итого | | **2 000,00** | **0,00** | | | **500,00** | **500,00** | | **500,00** | | **500,00** | | |  | | |
| Средства поселений | | **2 000,00** | 0,00 | | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | |  | | |
| **Всего по мероприятию:** | | | | | | | | | **Всего:** | | **20 898,00** | **2 000,50** | | | **5 304,50** | **4 413,90** | | **4 529,00** | | **4 650,10** | | |  | | |
| Средства поселений | | **20 898,00** | **2 000,50** | | | **5 304,50** | **4 413,90** | | **4 529,00** | | **4 650,10** | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |
|  | **ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,**  **НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ** | | | | |
|  | **«Благоустройство территорий населенных пунктов»** | **Источник финансирования** | **Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия** | **Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам** | **Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1.Количество существующих детских и спортивных площадок | бюджет поселений | Совокупность затрат на содержание и текущий ремонт существующих ДИП | **58 679,20 тыс. руб.**, **2015г**. - 9988,6 тыс.руб., **2016г.** - 11737,00 тыс.руб., **2017г.** - 12035,70 тыс.руб., **2018г.** - 12347,00 тыс.руб., **2019г.** - 12570,90 тыс.руб. |  |
|  | 2. Количество доукомплектованных детских и спортивных площадок | бюджет поселений | Совокупность затрат на доукомплектованных детских и спортивных площадок | **47 965,20 тыс. руб.**, **2015г**. - 6115,20 тыс.руб., **2016г.** - 10300,00 тыс.руб., **2017г.** - 11600,00 тыс.руб., **2018г.** - 9850,00 тыс.руб., **2019г.** - 10100 тыс.руб. |  |
|  | 3. Количество построенных детских и спортивных площадок | бюджет поселений | Совокупность затрат на приобретение новых детских и спортивных площадок | **20 898,00 тыс. руб.**, **2015г**. - 2000,50 тыс.руб., **2016г.** - 5304,50 тыс.руб., **2017г.** - 4413,90 тыс.руб., **2018г.** - 4529,00 тыс.руб., **2019г.** - 4650,10 тыс.руб. |  |
|  | 4. Количество обустроенных детских игровых площадок (в рамках Губернаторской программы "Наше Подмосковье") | бюджет поселений | Совокупность затрат на обустройство детских игровых площадок | **0 тыс. руб., 2017г.-**0 тыс. руб.**, 2018г. –** 0 тыс. руб.**, 2019 г. –** 0 тыс. руб. |  |
|  | 5. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | бюджет поселений | Совокупность затрат на обустройство дворовых территорий | **76 723,39 тыс. руб.**, **2015г.** - 18860,99 тыс.руб., **2016г.** - 12050,20 тыс.руб., **2017г.** - 14576,20 тыс.руб., **2018г.** - 15303,60 тыс.руб., **2019г.** - 15932,40 тыс.руб. |  |
|  | 6. Регулирование численности и отлов безнадзорных животных | бюджет поселений | Совокупность трат на регулирование численности и отлов безнадзорных животных | **7 403,30 тыс. руб.**, **2015г.** - 1457,30 тыс.руб., **2016г.** - 1471,00 тыс.руб., **2017г.** - 1473,00 тыс.руб., **2018г.** - 1475,00 тыс.руб., **2019г.** - 1527,00 тыс.руб. |  |
|  | 7. Приобретение коммунальной техники | бюджет поселений | Совокупность затрат на приобретение коммунальной техники | **33 943,70 тыс. руб.**, **2015г.** - 11495,70 тыс.руб., **2016г.** - 7048,00 тыс.руб., **2017г.** - 5100,00 тыс.руб., **2018г.** - 5100,00 тыс.руб., **2019г.** - 5200,00 тыс.руб. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт подпрограммы "Содержание и ремонт жилищного фонда"** | | | | | | | | | | | | | |
| на срок 2015-2019 гг. | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация Рузского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья, повышение их ответственности в указанной сфере. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | |
| 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Задача 2 подпрограммы | | Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | |
| 6 000,00 | 126 222,57 | | | 77 055,92 | | | 97 969,80 | | | 98 319,80 | | | 98 519,80 | |
| Задача 3 подпрограммы | | Техническое обслуживание и содержание жилищного фонда. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 2015 | | | 2016 | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | |
| 0,00 | | 200,00 | | | 700,00 | | 1000,00 | | | 1000,00 | | | 1000,00 | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2 015 | | | 2 016 | | 2 017 | 2 018 | | 2 019 | | | Итого |
| Подпрограмма **"**Содержание и ремонт жилищного фонда" | Администрация Рузского муниципального района | | Всего: | 116737,35 | | | 76417,77 | | 83950,00 | 84100,00 | | 84100,00 | | | **445305,12** |
| в том числе: |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | 10591,53 | | | 9587,95 | | 7300,00 | 7300,00 | | 7300,00 | | | 42079,48 |
| Средства бюджетов поселений | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 106 145,82 | | | 66 829,82 | | 76 650,00 | 76 800,00 | | 76 800,00 | | | 403 225,64 |
| Планируемые результаты реализации | | | | | **2 015** | | | **2 016** | | **2 017** | **2 018** | | **2 019** | | | |
| 1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, % | | | | | 85,00 | | | 90,00 | | 95,00 | 100,00 | | 100,00 | | | |
| 2. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % | | | | | 20,00 | | | 30,00 | | 50,00 | 70,00 | | 100,00 | | | |
| 3. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы", в общем числе МКД, подлежащих ремонту, ед. | | | | | 54,00 | | | 40,00 | | 39,00 | 39,00 | | 39,00 | | | |
| 4. Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние | | | | | - | | | - | | 313,00 | 313,00 | | 313,00 | | | |
| 5. Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту МКД, тыс.руб | | | | | 116737,35 | | | 76261,77 | | 82950,00 | 83100,00 | | 83100,00 | | | |
| 6. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, % | | | | | 87,00 | | | 73,00 | | 80,00 | 85,00 | | 90,00 | | | |
| 7.Проведение строительно-технической экспертизы, тыс.руб. | | | | | 0,00 | | | 156,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |
| 8. Проведение ремонта муниципальных квартир, тыс.руб | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | |

## 3. Подпрограмма «Содержание и ремонт жилого фонда»

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

**1. Характеристика сферы деятельности**

На территории Рузского муниципального района по состоянию на 1 января 2016 г. расположен 801 многоквартирный дом, из которых 126 дома блокированной застройки, и 23 дома находятся в ведении ведомств и организаций.

Общий объем жилищного фонда на территории Рузского муниципального района по состоянию на 01 января 2017 года составляет 1388,6 тыс.кв.м.

В 2016 году в Рузском муниципальном районе в эксплуатацию введено 21,3 тыс. кв.м жилья в многоквартирных домах.

Несмотря на достигнутые результаты по увеличению показателей по вводу жилья, основными проблемами в жилищной сфере являются высокий процент физического износа жилого фонда.

В рамках реализации Закона Московской области от 1 июля 2013г. №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» администрацией Рузского муниципального района внесены в региональную программу 574 многоквартирных дома.

Во исполнение поручения вице-губернатора Московской области И.Н. Габдрахманова внедрена единая форма платежного документа на территории Рузского муниципального района.

**2. Основные цели Подпрограммы**

Основной целью Подпрограммы является создание безопасных благоприятных условий проживания граждан в жилых многоквартирных домах на территории Рузского муниципального района, повышения качества жилищных услуг.

**3. Сроки и задачи реализации Подпрограммы**

Настоящая Подпрограмма сформирована из анализа состояния жилищного комплекса Рузского муниципального района.

Период реализации Подпрограммы составляет **5 (пять) лет**: 2015 – 2019гг.

Для определения критериев реализации Подпрограммы и осуществления контроля реализации на всех этапах выполнения в программе планируется решение следующих задач:

1. Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья, повышение их ответственности в указанной сфере.
2. Организация обеспечения своевременного проведения капитального и текущего ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в том числе ремонт подъездов) за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.
3. Техническое обслуживание и содержание жилищного фонда.

**4. Мероприятия Подпрограммы**.

Реализация мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт жилищного фонда» включает в себя:

1. Проведение собраний собственников жилых помещений для выбора способа управления МКД;

2. Организация работы по постановке на кадастровый учет земельных участков под МКД;

3. Капитальный ремонт МКД в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы";

4. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы";

5. Ремонт подъездов многоквартирных домов в целях приведения их в надлежащее состояние.

6. Проведение строительно-технической экспертизы зданий/жилых помещений по результатам МВК;

7. Проведение ремонта муниципальных квартир.

**5. Финансирование Подпрограммы.**

Для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы необходимо привлечь **445 305,12 тыс. руб., из них:**

- средства бюджета Рузского муниципального района – 42 079,48 тыс. руб.,

- внебюджетные источники – 403 225,64 тыс. руб.

Источниками финансирования Программы являются: средства бюджета Рузского муниципального района, внебюджетные источники.

**6. Конечные результаты и целевые показатели.**

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами, % - к 2019 г. планируется увеличение показателя до 100%.

2. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % - к 2019 г. планируется увеличение показателя до 100%.

3. Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 гг.», ед. – к 2019 г. планируется капитально отремонтировать 211 МКД;

4. Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту МКД – к 2019 г. 442 149,12тыс. руб.

6. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт, % - к 2019 г. планируется увеличение показателя до 90%;

7. Проведение строительно-технической экспертизы, тыс.руб. - к 2019 г. планируется направить на реализацию показателя 1 656,00 тыс.руб.;

8. Проведение ремонта муниципальных квартир, тыс.руб. - к 2019 г. планируется направить на реализацию показателя 1500,00 тыс.руб.;

**7.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе   
реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий.**

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заказчик настоящей Программы – администрация Рузского муниципального района.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского муниципального района ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Управление экономического развития и АПК оперативный отчет по форме согласно Приложения № 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, утвержденному Постановлением Администрации Рузского муниципального района (далее – Порядок).

Управление жилищно-коммунального хозяйства ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляет его в Управление экономического развития и АПК для оценки эффективности реализации муниципальной согласно Приложений № 10,12 к Порядку.

После окончания срока реализации муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства представляет в администрацию Рузского муниципального района на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации согласно приложения №13 к Порядку.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Ремонт и содержание жилищного фонда на срок 2015-2019 гг.» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | |  |  | | |
| № п/п | | Задачи, направленные на достижение цели | | | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | Единица измерения | | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджет Рузского муниципального района | | | | Другие источники (в разрезе) | | 2014 | | 2015 | | | 2016 | | | | 2017 | 2018 | | | 2019 | | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | | 10 | 11 | | | 12 | | | |
| 1. | | **Задача 1** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | Задача 1. Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья, повышение их ответственности в указанной сфере. | | | 0 | | | | 0 | | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | | | | | | | % | | 80 | | 85 | | | 90 | | | | 95 | 100 | | | 100 | | | |
| Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | | | | | | | % | | 5 | | 20 | | | 30 | | | | 50 | 70 | | | 100 | | | |
| 2. | | **Задача 2** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования. | | | 498087,89 | | | | 424495,82 | | | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы", в общем числе МКД, подлежащих ремонту, ед. | | | | | | Ед. | | 4 | | 75 | | | 39 | | | | 25 | 39 | | | 39 | | | |
| Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние | | | | | | Ед. | | - | | - | | | - | | | | 313 | 313 | | | 313 | | | |
| Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту МКД | | | | | | Тыс.руб. | | 6000 | | 116737,35 | | | 76261,77 | | | | 82950,0 | 83100,0 | | | 83100,0 | | | |
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | | | | | | % | | 87 | | 87 | | | 73 | | | | 80 | 85 | | | 90 | | | |
| 3. | | **Задача 3** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | |
|  | | Техническое обслуживание и содержание жилищного фонда | | | 5078,4 | | | | 0 | | | Проведение строительно-технической экспертизы | | | | | | Тыс.руб. | | 0 | | 0 | | | 156 | | | | 500 | 500 | | | 500 | | | |
| Проведение ремонта муниципальных квартир | | | | | | Тыс.руб. | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 500 | 500 | | | 500 | | | |
| **Перечень мероприятий подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **"Содержание и ремонт жилищного фонда"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Мероприятия по реализации подпрограммы | | | | | Сроки исполнения мероприятий | | | Источники финансирования | | | | | [Объем финанси-рования мероприя-тия в текущем финансо-вом году (тыс. руб.)\*](file:///C:\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7C4961F2.xlsx#RANGE!P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответствен-ный за выполнение мероприятия программы | | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | | | | |
| 2015 | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | |  | |  | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | 6 | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | | 12 | | 13 | | | | |
| 1. | | Задача 1: Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, развитие инициативы собственников жилых помещений по вопросам, связанным с управлением и содержанием жилья, повышение их ответственности в указанной сфере. | | | | | 2015-2019 | | | Итого | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | Рыбаков А.В., Управление землепользования администрации РМР | |  | | | | |
| Средства бюджета РМР | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |  | |  | | | | |
| 1.1. | | Основное мероприятие 1: | | | | |  | | | Итого | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |  | |  | | | | |
| Эффективное управление МКД | | | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |  | |  | | | | |
| 1.1.1. | | Мероприятие 1 проведение собраний собственников жилых помещений для выбора способа управления МКД; | | | | |  | | | Итого | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |  | |  | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |  | |  | | | | |
| 1.1.2. | | Мероприятие 2: организация работы по постановке на кадастровый учет земельных участков под МКД | | | | |  | | | Итого | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |  | |  | | | | |
|  | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |  | |  | | | | |
| 2. | | Задача 2: Организация обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования. | | | | |  | | | Итого | | | | | **82950** | **442149,12** | **116737,35** | | | **76261,77** | | **82950** | | **83100** | | **83100** | | | |  | |  | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 6300 | 38923,48 | 10591,53 | | | 9431,95 | | 6300 | | 6300 | | 6300 | | | |  | |  | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 76650,00 | 403225,64 | 106145,82 | | | 66 829,82 | | 76650 | | 76800 | | 76800 | | | |  | |  | | | | |
| 2.1. | | Основное мероприятие 1: Своевременное проведение капитального ремонта многоквартирных домов (далее-МКД) в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | | | | |  | | | Итого | | | | | **73129,82** | **442149,12** | **116737,35** | | | **76261,77** | | **82950** | | **83100** | | **83100** | | | |  | |  | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 6300 | 38923,48 | 10591,53 | | | 9431,95 | | 6300 | | 6300 | | 6300 | | | |  | |  | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 66 829,82 | 403225,64 | 106145,82 | | | 66 829,82 | | 76650 | | 76800 | | 76800 | | | |  | |  | | | | |
| 2.1.1. | | Мероприятие1: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | | | | |  | | | Итого | | | | | **66829,82** | **410572,02** | **110210,9** | | | **70111,12** | | **76650** | | **76800** | | **76800** | | | |  | |  | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 0 | 7346,38 | 4065,08 | | | 3281,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |  | |  | | | | |
| Внебюджетные источники | | | | | 66829,82 | 403225,64 | 106145,82 | | | 66829,82 | | 76650 | | 76800 | | 76800 | | | |  | |  | | | | |
| 2.1.2. | | Мероприятие2: Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | | | | | 2015-2019 | | | Итого | | | | | **6300** | **31577,1** | **6526,45** | | | **6150,65** | | **6300** | | **6300** | | **6300** | | | |  | |  | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 6300 | 31577,1 | 6526,45 | | | 6150,65 | | 6300 | | 6300 | | 6300 | | | |  | |  | | | | |
| 2.1.3. | | Мероприятие 3: Ремонт подъездов многоквартирных домов в целях приведения их в надлежащее состояние | | | | | 2015-2019 | | | **Итого** | | | | | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | |  | |  | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | | |  | |  | | | | |
| 3. | | Задача 3: Техническое обслуживание, текущий ремонт и содержание муниципального жилищного фонда | | | | | 2015-2019 | | | **Итого** | | | | | **1000** | **3516** | **0** | | | **156** | | **1000** | | **1000** | | **1000** | | | |  | |  | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 1000 | 3156 | 0 | | | 156 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | | |  | |  | | | | |
| 3.1. | | Основное мероприятие 1: Подготовка документов для оплаты строительно-технических экспертиз, оплата работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт муниципальных квартир, инвентаризация муниципальных квартир для установки поквартирных приборов учета в муниципальные жилые помещения, оплата ПСД для проведения ремонта муниципальных квартир | | | | | 2015-2019 | | | **Итого** | | | | | **1000** | **3516** | **0** | | | **156** | | **1000** | | **1000** | | **1000** | | | |  | |  | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 1000 | 3156 | 0 | | | 156 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | | |  | |  | | | | |
| 3.1.1. | | Мероприятие1: Проведение строительно-технической экспертизы | | | | | 2015-2019 | | | Итого | | | | | 500 | **1656** | **0** | | | **156** | | **500** | | **500** | | **500** | | | |  | |  | | | | |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 500 | 1656 | 0 | | | 156 | | 500 | | 500 | | 500 | | | |  | |  | | | | |
| 3.1.2. | | Мероприятие3: Проведение ремонта муниципальных квартир | | | | | 2015-2019 | | | Итого | | | | | 500 | **1500** | **0** | | | **0** | | **500** | | **500** | | **500** | | | |  | |  | | | | |
|  | | | Средства бюджета Рузского муниципального района | | | | | 500 | 1500 | 0 | | | 0 | | 500 | | 500 | | 500 | | | |  | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |
| \* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |
| **Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы (подпрограммы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт и содержание жилищного фонда | | | | | | [Источник финансирования\*\*](file:///C:\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7C4961F2.xlsx#RANGE!P1373) | | | | | | | [Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия\*\*\*](file:///C:\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7C4961F2.xlsx#RANGE!P1374) | | | | | | [Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам\*\*\*\*](file:///C:\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7C4961F2.xlsx#RANGE!P1375) | | | | | | | | | [Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия\*\*\*\*\*](file:///C:\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7C4961F2.xlsx#RANGE!P1376) | | | | | |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | | | | | | Всего: 410 572,02 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета Рузского муниципального района 7 346,38 тыс.руб.; внебюджетные источники – 403 225,64 тыс.руб. | | | | | | | Расчет на 2015-2016 годы основан исходя из планов капитального ремонта, утвержденных Постановлением Правительства МО от 21.05.2015 г. №368/1; расчет на 2017-2019 годы – по аналогии предыдущих периодов с увеличением уровня взноса на капитальный ремонт. | | | | | | **Всего: 410 572,02 тыс.руб., из них:** | | | | | | | | | Отсутствуют | | | | | |
| 2015 год – 110 210,9 тыс.руб; | | | | | | | | |
| 2016 год – 70 111,12 тыс.руб.; | | | | | | | | |
| 2017 год – 76 650,0 тыс.руб.; | | | | | | | | |
| 2018 год – 76 800,0 тыс.руб.; | | | | | | | | |
| 2019 год – 76 800,0 тыс.руб. | | | | | | | | |
| Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы" | | | | | | Всего: 31 577,1 тыс.руб., в т.ч. за счет средств бюджета Рузского муниципального района 31 577,1 тыс.руб. | | | | | | | Расчет основан исходя из общей площади муниципального жилого фонда, расположенного в МКД, включённых в программу капитального ремонта, а именно 69726,44 м.кв. | | | | | | **Всего: 31 577,1 тыс.руб., из них:** | | | | | | | | | Отсутствуют | | | | | |
| 2015 год – 6526,45 тыс.руб; | | | | | | | | |
| 2016 год – 6150,65 тыс.руб.; | | | | | | | | |
| 2017 год – 6300,0 тыс.руб.; | | | | | | | | |
| 2018 год – 6300,0 тыс.руб.; | | | | | | | | |
| 2019 год – 6300,0 тыс.руб. | | | | | | | | |
| Проведение строительно-технической экспертизы | | | | | | бюджет Рузского муниципального района | | | | | | | Расчет основан исходя из предварительной стоимости 1 экспертизы, полученной от специализированной организации, на основании направленных запросов по результатам МВК. | | | | | | **Всего: 2 280 тыс.руб., из них:** | | | | | | | | | Отсутствуют | | | | | |
| 2015 год – 0 тыс.руб; | | | | | | | | |
| 2016 год – 156 тыс.руб.; | | | | | | | | |
| 2017 год – 500 тыс.руб.; | | | | | | | | |
| 2018 год – 500 тыс.руб.; | | | | | | | | |
| 2019 год – 500 тыс.руб. | | | | | | | | |
| Проведение ремонта муниципальных квартир | | | | | | бюджет Рузского муниципального района | | | | | | | Расчет основан исходя из предварительной стоимости ремонта муниципального жилого фонда, полученной от специализированной организации, на основании поступивших обращений граждан | | | | | | **Всего: 1 500,00 тыс.руб., из них:** | | | | | | | | | Отсутствуют | | | | | |
| 2015 год – 0,00 тыс.руб; | | | | | | | | |
| 2016 год – 0,00 тыс.руб.; | | | | | | | | |
| 2017 год – 500,00 тыс.руб.; | | | | | | | | |
| 2018 год – 500,00 тыс.руб.; | | | | | | | | |
| 2019 год – 500,00 тыс.руб. | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |
| \* - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\* - бюджет Рузского муниципального района, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты поселений; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\*\* - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных государственных контрактов и т.п.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\*\*\* - указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*\*\*\*\* - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт подпрограммы "Санитарная очистка территорий населенных пунктов Рузского муниципального района" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | на срок 2016-2019 годы | | | |  | |  |  | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  |  | | |  | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация Рузского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Задача 1 подпрограммы* | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Совершенствование системы сбора и вывоза ТКО, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок в населенных пунктах | | | | | Отчетный (базовый) период | | 2016 год | | | | 2017 год | | | 2018 год | | 2019 год | |
| - | | 3 710,0 | | | | 4 275,6 | | | 4 296,9 | | 4 317,6 | |
| *Задача 2 подпрограммы* | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Установка и содержание контейнерных площадок по сбору мусора в том числе вблизи садовых некоммерческих товариществ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | | | | | Отчетный (базовый) период | | 2016 год | | | | 2017 год | | | 2018 год | | 2019 год | |
| - | | 0\* | | 0 | | | | | 0 | | 1 542,0 | |
| *Задача 2 подпрограммы* | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация обустройства мест массового отдыха населения на территориях лесничеств | | | | | | Отчетный (базовый) период | 2016 год | | | | 2017 год | | | 2018 год | | 2019 год | |
| - | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2016 год | | 2017 год | | | | 2018 год | | | 2019 год | | Итого |
| "Санитарная очистка территорий населенных пунктов Рузского муниципального района" | Администрация Рузского муниципального района | Всего: | | | 3 710,0 | | 4 275,6 | | | | 4 296,9 | | | 5 859,6 | | 18 142,1 |
| в том числе: | | |  | |  | | |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | | | 3 710,0 | | 4 275,6 | | | | 4 296,9 | | | 5 859,6 | | 18 142,1 |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | | **2016 год** | | **2017 год** | | | | **2018 год** | | | **2019 год** | | |
| 1. Количество контейнерных площадок на территории населенных пунктов сельских поселений, ед. | | | | | | 161 | | 162 | | | | 163 | | | 164 | | |
| 2. Объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок в населенных пунктах сельских поселений, м3 | | | | | | 1 460 | | 1 136,4 | | | | 1 420 | | | 1 400 | | |
| 3. Количество выявленных и оформленных ОМС нарушений норм и требований, установленных Законом МО "О благоустройстве в Московской области", по которым назначены штрафы, ед. на 1 тыс. населения | | | | | | 0,5 | | 0,5 | | | | 0,5 | | | 0,5 | | |
| 4. Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора, ед. | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| 5. Количество вывезенного мусора с придорожных мусоросборников , м3 | | | | | | 3 465 | | 3 780 | | | | 4 095 | | | 4 410 | | |
| 6. Создание благоустроенных мест на территориях лесничеств, ед. | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| \* В рамках реализации подпрограммы "Содержание и ремонт дорог" МП "Развитие транспортной системы на 2015-2019 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**4. Подпрограмма «Санитарная очистка территорий населенных пунктов Рузского муниципального района» (далее Подпрограмма)**

**1. Характеристика сферы деятельности**

Сфера реализации Подпрограммы направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

***Организация сбора, вывоза, утилизации и захоронения бытовых отходов и мусора.***

Проводится обслуживание контейнерных площадок, расположенных на территории сельских поселений Рузского муниципального района, которое включает в себя следующие мероприятия:

1) Содержание прилегающей территории, уборка просыпавшегося при загрузке контейнеров мусора;

2) Ремонт твердого покрытия площадки;

3) Ремонт и окрашивание ограждения;

4) Дезинфекция контейнеров и бункеров-накопителей, установленных для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов;

5) Окос травы и уборка снега на прилегающей к контейнерной площадке территории.

Проведение данного комплекса мероприятий позволяет реализовывать требования Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 "О санитрано-эпидемиологическом благополучии населения", Закона Московской области от 30.12.2014 №191/2004-03 «О благоустройстве в Московской области» и СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания населенных мест".

***Ликвидация несанкционированных свалок.***

В течение года проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов мусора и свалок на территории сельских поселений Рузского муниципального района. В том числе организуются акции по сбору автомобильных покрышек с целью их дальнейшей утилизации и предотвращения загрязнения окружающей среды. Кроме того, в местах постоянного несанкционированного сброса отходов устанавливаются запрещающие информационные таблички.

***Установка и содержание контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора.***

Контейнерные площадки для сбора мусора, установленные в полосах отвода автомобильных дорог, способствуют снижению количества мусора, сбрасываемого водителями и пассажирами транзитного транспорта. Установка мусоросборников около СНТ позволяет сократить степень загрязнения придорожной полосы и земель государственного лесного фонда.

Реализация указанных мероприятий позволяет сократить финансовые затраты на ликвидацию несанкционированных свалок.

1. **Основные цели Подпрограммы**

Основной целью Подпрограммы является реализация политики по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности населения.

1. **Сроки и задачи реализации Подпрограммы**

Настоящая Подпрограмма сформирована из анализа состояния коммунального комплекса Рузского муниципального района и входит в состав Программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Рузского муниципального района на 2015-2019гг.»

Период реализации Подпрограммы составляет 4 (четыре) года: 2016 – 2019гг.

Для определения критериев реализации Подпрограммы и осуществления контроля реализации на всех этапах выполнения в Подпрограмме планируется решение следующих задач:

1. Совершенствование системы сбора и вывоза ТБО, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок в населенных пунктах;

2. Установка и содержание контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора;

3. Организация обустройства мест массового отдыха населения на территориях лесничеств.

Этапы реализации Подпрограммы не выделяются.

1. **Мероприятия Подпрограммы**.

Реализация мероприятий Подпрограммы «Санитарная очистка территорий населенных пунктов Рузского муниципального района» включает в себя:

1. Совершенствование системы сбора и вывоза ТБО, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок в населенных пунктах:

- Организация обслуживания контейнерных площадок на территории сельских поселений

- Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории населенных пунктов сельских поселений;

2. Установка и содержание контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора;

3. Обустройство мест общего пользования на территориях лесничеств.

1. **Финансирование Подпрограммы.**

Для реализации мероприятий настоящей Подпрограммы необходимо привлечь из бюджета Рузского района - 21 110,0 тыс. рублей.

1. **Планируемые результаты (показатели) реализации Подпрограммы и методика их расчета.**

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:

1. Увеличение к 2019 году количества контейнерных площадок на территории населенных пунктов сельских поселений до 164 единиц.

Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка в местах установки контейнеров для сбора и временного хранения коммунальных отходов.

Органами местного самоуправления поселений района в рамках благоустройства, совместно с Территориальным отделом Госадмтехнадзора определяются наиболее подверженные замусориванию территории населенных пунктов Рузского муниципального района.

Проводятся аукционы на проведение строительно-монтажных работ по обустройству площадки согласно норм действующего законодательства, а также на определение мусоровывозящей организации, имеющей соответствующую лицензию, с последующим заключением договора (соглашения) на вывоз мусора.

Контейнерная площадка считается по факту созданной.

Ответственность за содержание контейнерных площадок возлагается на хозяйствующий субъект, в ведении, пользовании, владении или распоряжении которого они находятся.

1. Снижение к 2019 году объема ежегодно вывозимого мусора с несанкционированных свалок до 1 400 м. куб.

Показатель определяется как совокупность объемов (наполнение контейнеров определенной вместимости), вывезенных с несанкционированных навалов мусора, выявленных на территории поселений Рузского муниципального района в отчетном году.

1. Количество выявленных и оформленных ОМС нарушений норм и требований, установленных Законом МО "О благоустройстве в Московской области", по которым назначены штрафы - ежегодно по 0.5 ед. на 1000 населения.

Показатель определяется количеством актов обнаружения нарушений норм и требований, установленных законом МО "О благоустройстве в Московской области", составленных внештатными инспекторами Госадмтехнадзора, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях и назначены штрафы, из расчета на 1 тысячу населения:

, где:

К(дел) – количество административных дел, возбужденных по материалам внештатных

инспекторов ОМС;

К(нас.) – численность населения района.

1. Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора – по 1 контейнерной площадки в год.

Методика формирования показателя аналогична показателю №1.

1. Увеличение к 2019 году объема вывезенного мусора с придорожных мусоросборников до 4410 куб.м. мусора.

Расчет показателя соответствует показателю №2

1. Ежегодно до 2019 года создавать по 1 благоустроенному месту на территориях лесничеств.

Работа по созданию обустроенных мест требует расчистки леса от валежника, древесно-кустарниковой растительности, распила и уборки аварийных деревьев. Затем на будущем месте отдыха устанавливается беседка со столом и скамейками, контейнер для сбора мусора, организовывается обустроенное костровое место, прокладывается минерализованная полоса для предотвращения распространения огня на лесной массив -  то есть создается минимальный набор удобств и необходимая безопасность.

Ответственным за данный показатель является Комитетом лесного хозяйства Московской области.

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе   
   реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий.**

Контроль за реализацией настоящей Подпрограммы осуществляется в соответствии с разделом ХΙ Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденном Постановлением администрации Рузского муниципального района от 03.11.2015 № 2077.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы | | | | | | | | | | | | | |
| **"Санитарная очистка территорий населенных пунктов Рузского муниципального района"** | | | | | | | | | | | | | |
| на срок **2016-2019 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | [Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* 2015г.](file:///C:\Users\user\Desktop\Программа%20Сан.очистки\Подпрограмма%20в%20ред.%202016-2019гг\Изменения%20в%20подпрограмму%202017\Приложения%20к%20подпрограмме%20Сан.Очистка.xlsx#RANGE!P981) | **Всего (тыс. руб.)** |  | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | **6** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | **Задача 1** | | 2016-2019гг | **Итого** | **-** | **16 529,0** | **3 710,0** | **4 273,0** | **4 273,0** | **4 273,0** | Отдел экологии и природопользования администрации РМР, администрации сельских поселения РМР | 1. Сокращение количества несанкционированных навалов мусора на территориях населенных пунктов сельских поселений; 2. Повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения | |
| Совершенствование системы сбора и вывоза ТБО, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок в населенных пунктах | | Средства бюджета Рузского муниципального района | - | 16 529,0 | 3 710,0 | 4 273,0 | 4 273,0 | 4 273,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1 | | 2016-2020гг | **Итого** | **-** | **12 933,0** | **3 168,0** | **3 255,0** | **3 255,0** | **3 255,0** | Отдел экологии и природопользования администрации РМР, администрации сельских поселения РМР | Повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения | |
| *Организация обслуживания контейнерных площадок на территории сельских поселений* | | Средства бюджета Рузского муниципального района | - | 12 933,0 | 3 168,0 | 3 255,0 | 3 255,0 | 3 255,0 |
| 1.2 | Мероприятие 2 | | 2016-2020гг | **Итого** | **-** | **3 596,0** | **542,0** | **1 018,0** | **1 018,0** | **1 018,0** | Отдел экологии и природопользования администрации РМР, администрации сельских поселения РМР | Сокращение количества несанкционированных навалов мусора на территориях населенных пунктов сельских поселений | |
| *Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории населенных пунктов сельских поселений* | | Средства бюджета Рузского муниципального района | - | 3 596,0 | 542,0 | 1 018,0 | 1 018,0 | 1 018,0 |
| 2. | **Задача 2** | | 2016-2016гг | **Итого** | **-** | **4 581,0** | **0,0\*\*** | **1 527,0** | **1 527,0** | **1 527,0** | Отдел экологии и природопользования администрации РМР | Сокращение количества несанкционированных навалов мусора вдоль автомобильных дорог. | |
| Установка и содержание контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 4 581,0 | 0,0\*\* | 1 527,0 | 1 527,0 | 1 527,0 |
| 2.1. | Мероприятие 1 | | 2016-2020гг | **Итого** | **-** | **4 581,0** | **0,0\*\*** | **1 527,0** | **1 527,0** | **1 527,0** | Отдел экологии и природопользования администрации РМР | Сокращение количества несанкционированных навалов мусора вдоль автомобильных дорог. | |
| *Установка и содержание контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи садовых некоммерческих товариществ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора* | | Средства бюджета Рузского муниципального района | - | 4 581,0 | 0,0\*\* | 1 527,0 | 1 527,0 | 1 527,0 |
| 3. | **Задача 3** | | 2016-2019гг | **Итого** | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Комитет лесного хозяйства Московской области | Улучшение эстетического вида межпоселенческих территорий | |
| Организация обустройства мест отдыха населения на территориях лесничеств | | Средства бюджета Рузского муниципального района | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие 1 | | 2016-2019гг | **Итого** | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Комитет лесного хозяйства Московской области | Улучшение эстетического вида межпоселенческих территорий | |
| *Обустройство мест общего пользования на территориях лесничеств* | | Средства бюджета Рузского муниципального района | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***ИТОГО*** | | | **2016-2019гг** | **Итого** | **-** | **21 110,0** | **3 710,0** | **5 800,0** | **5 800,0** | **5 800,0** |  |  | |
| **Средства бюджета Рузского муниципального района** | **-** | **21 110,0** | **3 710,0** | **5 800,0** | **5 800,0** | **5 800,0** |  |  | |
| **Средства бюджета Московской области** | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  | |
| **Средства федерального бюджета** | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  | |
| **Средства бюджетов поселений** | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  | |
| **Внебюджетные источники** | **-** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| \* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | | |
| \*\* в рамках Подпрограммы "Содержание и ремонт дорог" МП "Развитие транспортной системы на 2015-2019 годы" | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя администрации | | | | | | | | | | | | | | | | Урман Л.А. | | | | | | |  | |
| Начальник отдела экологии и природопользования | | | | | | | | | | | | | | | | С.С. Ершов | | | | | | |  | |
|  | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | **"Санитарная очистка территорий населенных пунктов Рузского муниципального района"** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  |  | |  |  | | | на срок 2016-2019 годы | | | | |  |  | | | |  | | |  | |
|  |  | |  |  | | |  | | |  |  |  |  | | | |  | | |  | |
| № п/п | | Задачи, направленные на достижение цели | | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | | | | Показатели реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | | | | Единица измерения | | | | | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2015 год | | | | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | |
| Бюджет Рузского муниципального района | | | Другие источники (в разрезе) | | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | |  | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| 1 | | Задача 1 | | 16 529,0 | | | 0 | | | **Показатель 1** | | | | | ед. | | | | | 160 | | | | | 161 | | 162 | | 163 | 164 |
| ***Совершенствование системы сбора и вывоза ТБО, устранение предпосылок для организации несанкционированных свалок в населенных пунктах*** | | Количество контейнерных площадок на территории населенных пунктов сельских поселений | | | | |
| **Показатель 2** | | | | | м3 | | | | | 1 480 | | | | | 1 136,4 | | 1 440 | | 1 420 | 1 400 |
| Объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок в населенных пунктах сельских поселений | | | | |
| **Показатель 3** | | | | | ед. на  1 тыс. населения | | | | | 0,5 | | | | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 |
| Количество выявленных и оформленных ОМС нарушений норм и требований, установленных Законом МО "О благоустройстве в Московской области", по которым назначены штрафы | | | | |
| 2 | | Задача 2 | | 4 581,0 | | | 0 | | | **Показатель 4** | | | | | ед. | | | | | 2 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| ***Установка и содержание контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора*** | | Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | | | | |
| **Показатель 5** | | | | | м3 | | | | | 3 150 | | | | | 3 465 | | 3 780 | | 4 095 | 4 410 |
| Количество вывезенного мусора с придорожных мусоросборников | | | | |
| 3 | | Задача 3 | | 0,0 | | | 0,0 | | | **Показатель 6** | | | | | ед. | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| ***Организация обустройства мест массового отдыха населения на территориях лесничеств*** | | Создание благоустроенных мест на территориях лесничеств | | | | |
| Заместитель руководителя администрации  Рузского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Урман Л.А. | | | | | | |
| Начальник отдела экологии и природопользования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | С.С. Ершов | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы (подпрограммы) | | | | | | | | |  |
|  | **"Санитарная очистка территорий населенных пунктов Рузского муниципального района"** | | | | | |  | |  |
|  | на срок 2016-2019 годы | | | | | |  | |  |
| [Наименование мероприятия подпрограммы\*](file:///C:\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C85E5247.xlsx#RANGE!P1372) | [Источник финансирования\*\*](file:///C:\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C85E5247.xlsx#RANGE!P1373) | [Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия\*\*\*](file:///C:\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C85E5247.xlsx#RANGE!P1374) | | [Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам\*\*\*\*](file:///C:\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C85E5247.xlsx#RANGE!P1375) | | | [Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия\*\*\*\*\*](file:///C:\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C85E5247.xlsx#RANGE!P1376) | |
| **Подпрограмма**  "Санитарная очистка территорий населенных пунктов" | Средства бюджета Рузского муниципального района | 1. Совокупность затрат на содержание контейнерных площадок; 2. Совокупность затрат на ликвидацию несанкционированных свалок; 3. Совокупность затрат на ликвидацию несанкционированных свалок. | | **Всего – 21 110,0 тыс.руб.** 2016 г.-3 710,0 тыс.руб. 2017 г.- 5 800,0 тыс.руб. 2018 г.- 5 800,0 тыс.руб. 2019 г.- 5 800,0 тыс.руб. | | |  | |
| 1.1. Организация обслуживания контейнерных площадок на территории сельских поселений | Средства бюджета Рузского муниципального района | Совокупность затрат на содержание контейнерных площадок | | **Всего -12 933,0 тыс.руб.** 2016 г.- 3 168,0 тыс.руб. 2017 г.- 3 255,0 тыс.руб. 2018 г.- 3 255,0 тыс.руб. 2019 г.- 3 255,0 тыс.руб. | | |  | |  |
| 1.2. Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории населенных пунктов сельских поселений | Средства бюджета Рузского муниципального района | Совокупность затрат на ликвидацию несанкционированных свалок | | **Всего - 3 596,0 тыс.руб.** 2016 г.- 542,0 тыс.руб. 2017 г.- 1 018,0 тыс.руб. 2018 г.- 1 018,0 тыс.руб. 2019 г.- 1 018,0 тыс.руб. | | |  | |  |
| 2.1. Установка и содержание контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи садовых некоммерческих товариществ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | Средства бюджета Рузского муниципального района | Совокупность затрат на оборудование, обслуживание придорожных мусоросборников, а также на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение ТБО | | **Всего – 4 581,0 тыс.руб.** 2016 г.- 0 тыс.руб.\* 2017 г.- 1 527,0 тыс.руб. 2018 г.- 1 527,0 тыс.руб. 2019 г.- 1 527,0 тыс.руб. | | |  | |  |
| 3.1. Обустройство мест общего пользования на территориях лесничеств | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | | Не требует финансовых затрат | | |  | |  |
| \* В замках реализации подпрограммы "Содержание и ремонт дорог" МП "Развитие транспортной системы на 2015-2019 годы" | | | | | | | | |  |
| Заместитель руководителя администрации | | |  | | Урман Л.А. | | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| Начальник отдела экологии и природопользования | | |  | | С.С. Ершов | | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  | | |  | |  |  | |